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​ส่วนที่ 1

บทนำ



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ตามเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 76  มาตรา 282  

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจัดทำแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2557 – 2559) ขึ้น  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี



แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด  ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่ต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์    เป้าหมายและจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด



นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการกิจกรรมจากแผนสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี        ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการ  มีส่วนร่วมของประชาชน


วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามความต้องการของประชาชน
2. เพื่อกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ      
ประชาชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร  และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล        
ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
5. เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  และเป็นการควบคุม
6. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร      
งบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี


เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการดังนี้


1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  จังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี


2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น


4.  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   

การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และ
1. มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

2. มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน

3. มีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

4. เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส
ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งของอำเภอสิชล  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสิชล  และอยู่ทางทิศเหนือ  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวอำเภอสิชลประมาณ  14 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 713 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ

จดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง บ้านห้วยแก้ว (ต.เขาน้อย)


ทิศใต้


จดองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน  อำเภอสิชล  


ทิศตะวันออก
จดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล


ทิศตะวันตก
จดองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล  และ 



ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ 


1.2 พื้นที่  


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,748.75 ไร่ หรือ 81.198 ตร.กม.  ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. พื้นที่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ตั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถานและสถาบันการศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคิดเป็นพื้นที่รวม ประมาณ 1,155 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 2.28  จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด
2. พื้นที่เกษตรกรรม  เป็นพื้นที่เกษตรกรประกอบอาชีพเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัว  

มีจำนวน 28,239 ไร่   หรือคิดเป็นร้อยละ 23.41 จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งได้แก่




- พื้นที่นา   มีจำนวน 1,259 ไร่   หรือคิดเป็นร้อยละ  2.48

- พื้นที่ไม้ผล   ไม้ยืนต้น   ได้แก่     ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  มังคุด  เงาะ  ทุเรียน มะพร้าว 

ลางสาด  เป็นต้น  มีจำนวนประมาณ 26,585 ไร่  (ปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ประมาณ 16,365 ไร่)   


- พื้นที่ไร่   ได้แก่  ยาสูบ  แตงโม  ข้าวโพด  มีจำนวนประมาณ 395 ไร่   หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 0.78 


3. พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นที่ดินของรัฐ  ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้       มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98  จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

4. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   มีพื้นที่ประมาณ 37,169.75 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 73.24  จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด  (ได้แก่พื้นที่ป่าสงวน  แห่งชาติคลองเผียน)


5. พื้นที่อื่น ๆ  เช่น  ถนน  แหล่งน้ำ  ฯลฯ  มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10  จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเชิงภูเขา โดยด้านตะวันตกเป็นภูเขา (เทือกเขานครศรีธรรมราช-เขายวนเฒ่า) แนวเขตติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีน้ำตกสวยงาม เช่น น้ำตกสามเทพ  น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกหนานงาช้าง   น้ำตกหนานช่องฟ้า  น้ำตกช่องลม และมีภูเขา  ที่สำคัญ เช่น  ภูเขายวนเฒ่า  ภูเขาถ้ำเสือ ภูเขานนท์ ภูเขาหมื่นเห็ด  ภูเขาเต็ง ภูเขาเดือนหก   ภูเขาช่องฟ้า   ภูเขาธง   ภูเขาได   ภูเขานุ้ย
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร มีลักษณะภูมิอากาศแบบโซนร้อน   มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี  และมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ถึง  เดือน มกราคม  ในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก  

จึงมีความชุ่มชื้นเพียงพอต่อพื้นที่
- ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน   ในช่วงเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิ
สูงสุด  ประมาณ 40 องศาเซลเซียส   

  
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช หมู่ที่ 5   

(บ้านเผียน)  มีการค้นพบแร่ดีบุก

1.6 จำนวนหมู่บ้าน  

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   มีทั้งหมด  15 หมู่บ้าน
หมู่ที่   1    
(บ้านต่อเรือ) 

หมู่ที่     8
(บ้านน้ำฉา)

หมู่ที่   2
(บ้านเทพราช)       
หมู่ที่     9
(บ้านเขาคา)

หมู่ที่   3
(บ้านต้นเนียง) 

หมู่ที่    10
(บ้านเผียนบน)

หมู่ที่   4
(บ้านเขายวนเฒ่า) 
หมู่ที่    11
(บ้านสระยูง)

หมู่ที่   5
(บ้านเผียนล่าง) 

หมู่ที่    12
(บ้านสวนหัวแหวน)

หมู่ที่   6
(บ้านไสอ้อย) 

หมู่ที่    13
(บ้านคลองคุด)


หมู่ที่   7 
(บ้านไสแพ)

หมู่ที่    14
(บ้านวาโย)







หมู่ที่    15
(บ้านสามเทพ)

หมายเหตุ     หมู่ที่  4,5    มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองเผียนเป็นบางส่วน

1.7  จำนวนประชากร

จำนวนประชากรมีทั้งหมด   7,851 คน แยกเป็น ชาย   3,921 คน   หญิง    3,930 คน   ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้านดังนี้(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.สิชล ณ เดือนเมษายน 2556)
	หมู่ที่
	จำนวนครอบครัว
	จำนวนเพศชาย
	จำนวนเพศหญิง
	รวม

	1
	247
	407
	408
	815

	2
	175
	300
	330
	630

	3
	150
	237
	267
	504

	4
	158
	272
	290
	562

	5
	187
	294
	263
	557

	6
	115
	227
	214
	441

	7
	191
	309
	344
	653

	8
	195
	299
	312
	611

	9
	158
	301
	299
	600

	10
	139
	165
	119
	284

	11
	162
	288
	322
	610

	12
	91
	161
	170
	331

	13
	192
	325
	357
	682

	14
	101
	162
	147
	309

	15
	131
	174
	88
	262

	รวม
	2,388
	3,921
	3,930
	7,851


2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
อาชีพของประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม  เช่น ทำนา  ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา  สวนกาแฟ  เป็นต้น กระจายอยู่ ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามประชาชนต้องการอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการประกอบอาชีพ อาศัยน้ำฝนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ การเกษตรเป็นอย่างยิ่งเพราะระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ยางพารา   เงาะ  ทุเรียน  ลางสาด  มะพร้าว  เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชปีละหลายล้านบาท

- การเกษตร  พื้นที่ทางการเกษตรรวมประมาณ 28,239 ไร่   แบ่งออกได้ดังนี้



1. พื้นที่นา   มีจำนวน 1,259 ไร่   

2. พื้นที่ไม้ผล   ไม้ยืนต้น   ได้แก่     ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  มังคุด  เงาะ  ทุเรียน มะพร้าว 

ลางสาด  เป็นต้น  มีจำนวนประมาณ 26,585 ไร่  (ปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ประมาณ 16,365 ไร่)   
3. พื้นที่ไร่   ได้แก่  ยาสูบ  แตงโม  ข้าวโพด  มีจำนวนประมาณ 395 ไร่   
- การเลี้ยงสัตว์ จากสถิติการเลี้ยงสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีราษฎรนิยม
เลี้ยงพันธ์ไก่เนื้อกันมากซึ่งทำรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี อันดับรองลงมาคือ  การเลี้ยงสุกร
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช


- โรงสีข้าว

จำนวน     2     แห่ง


- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก
จำนวน     4     แห่ง


- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
จำนวน    50    แห่ง


- ร้านซ่อมยานยนต์
จำนวน      10    แห่ง
3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา
                 - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6   แห่ง


1. โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์


2. โรงเรียนวัดธารน้ำฉา


3. โรงเรียนบ้านน้ำฉา


4. โรงเรียนบ้านเผียน


5. โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช


6. โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

           - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  6     แห่ง
          3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
 จำนวน  2    แห่ง

1. วัดธารน้ำฉา

2. วัดเทพราช
- สำนักสงฆ์   จำนวน  1 แห่ง

1. บ้านเขายวนเฒ่า

​3.3 สาธารณสุข        

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      มีจำนวน    2 แห่ง   คือ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำฉา

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเทพราช

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำของประชากรร้อยละ 95 %        
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    


- ศูนย์บริการประชาชน      จำนวน   2  แห่ง  คือ
1.ป้อมตำรวจ  หมู่ที่    9  บ้านเขาคา
2.ป้อมตำรวจ  หมู่ที่    8  ท่าทน
4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม    


      องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   มีการคมนาคมเฉพาะทางบก   มีถนน  รพช.  บ้านไสสับ – ตลิ่งชัน  ตัดผ่านถนน  รพช. หัวแรด  - อ่าวยางแดง   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชทำให้การสัญจรไป  -  มา   ได้หลายหมู่บ้านและหลายตำบล   โดยเฉพาะมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ   องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หลายสายซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เช่น

- ถนนสายสามแยกคลองต่อเรือ   จดบ้านต้นเนียง   ผ่านหมู่ที่  1 สภาพของถนนเป็นถนนคอนกรีดตลอดสาย

- ถนนสายกลุ่มสหกรณ์เพื่อการผลิต หมู่ที่  2 จดสายสามแยกบ้านเขาคา  หมู่ที่  9  สภาพของถนนเป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย

- ถนนสายตลาดเสาร์คลองคุด-บ้านเผียนบน สภาพของถนนเป็นคอนกรีต  20 %


- ถนนสายบ้านต้นเนียง - โรงเรียนเผียน สภาพของถนนเป็นถนนลาดยางช่วงหน้า และช่วงหลังเป็นถนนหินผุ

- ถนนสายตลาดศุกร์ จด ตำบลฉลอง  สภาพของถนนเป็นถนนลาดยางและหินผุบางส่วน

- ถนนสายบ้านต้นเนียง - บ้านเขายวนเฒ่า   หมู่ที่  3,4,13 สภาพของถนนเป็นถนนลาดยาง

- ถนนสี่แยกอนามัย  -  หัวสะพานเปลี่ยน   หมู่ที่  6  สภาพของถนนเป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย

- ถนนสายเขายวนเฒ่า  - วังแป้น  (หมู่ที่  12  ตำบลเปลี่ยน)   สภาพของถนนเป็นคอนกรีตและหินผุบางส่วน

- ถนนสายสี่แยกอนามัยเทพราช   -   ห้วยหิน    สภาพของถนนเป็นถนนคอนกรีต และหินผุบางส่วน

- ถนนสายบ้านนายอบ  -  ตลาดหัวทุ่ง     สภาพถนนเป็นคอนกรีตตลอดสาย

- ถนนสายเขายวนเฒ่า   -  น้ำตกอ่าวยางแดง     สภาพถนนเป็นหินผุและลูกรังตลอดสาย

4.2 การสื่อสาร

- ไปรษณีย์ การสื่อสารของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ในส่วนของการใช้ไปรษณีย์  จะมีบุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่ส่ง ถ้าเขตพื้นที่ใดเป็นพื้นที่อยู่ในเขตสั่งจ่ายบุรุษไปรษณีย์จะนำส่งทุกครัวเรือน ถ้าพื้นที่ใดยังไม่อยู่ในเขตสั่งจ่ายบุรุษไปรษณีย์จะทำ หน้าที่ส่งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านจะส่งให้กับลูกบ้านของตนเอง
· โทรศัพท์สาธารณะ  

· โทรศัพท์บ้าน และส่วนตัว

4.3 การไฟฟ้า 


     ปัจจุบันราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน บางครัวเรือนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  คิดเป็น 100  % (ข้อมูลจาก  จปฐ.ปี พ.ศ.2555)
            4.4  แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค

หมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา  จำนวน 14  หมู่บ้าน รวมจำนวน  2,147  ครัวเรือน หมู่ที่ 15 บ้านสามเทพ  เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้  จำนวน 127 ครัวเรือน (ข้อมูลจากการสำรวจ ปี พ.ศ.2554)

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
                    แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีห้วย, คลอง  ดังต่อไปนี้

- คลองด้วน    หมู่ที่  3


- ลำห้วยทรายขาว    

หมู่ที่  13,4

- คลองไทร    หมู่ที่ 8


- ห้วยรากแก้ว     

หมู่ที่  3

- ห้วยคลองคุด  หมู่ที่  13


- ห้วยนายเหียม,คลองเปลี่ยน 
หมู่ที่  14

- ห้วยนายลาด ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 

- คลองห้วยหิน     

หมู่ที่  6

- คลองไสอ้อย  หมู่ที่ 7


- คลองต่อเรือ    


หมู่ที่  1,2

- คลองท่าทน, คลองเผียน


- ห้วยน้ำโพล้ง    


หมู่ที่  1,3

- ห้วยแห้ง หมู่ที่  4



- ห้วยวาโย


หมู่ที่  14

4.6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝายน้ำล้น
หมู่ที่  2

จำนวน   2  แห่ง

- ฝายน้ำล้น
หมู่ที่  6

จำนวน   3  แห่ง

- ฝายน้ำล้น
หมู่ที่  4

จำนวน   1  แห่ง
5. ศักยภาพของท้องถิ่น
         5.1 คณะผู้บริหาร

- โครงสร้างคณะผู้บริหาร






- ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร
	คณะผู้บริหาร
	ระดับการศึกษา

	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	-   ปริญญาโท

	รองนายกองค์การบริหารสวนตำบลเทพราช  
	-   มัธยมศึกษาตอนปลาย

	รองนายกองค์การบริหารสวนตำบลเทพราช  
	-   ประถมศึกษา

	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	-   มัธยมศึกษาตอนต้น


     5.2 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- โครงสร้างฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช










- ข้อมูลด้านการศึกษาฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	จำนวน      ฝ่ายสภาฯ
	ระดับการศึกษา

	
	ประถมศึกษา
	ม.ต้น/ เทียบเท่า
	ม.ปลาย/เทียบเท่า
	อนุปริญญา/เทียบเท่า
	ปริญญาตรี
	สูงกว่าปริญญาตรี

	ชาย   26 คน
	12
	6
	4
	1
	3
	-

	หญิง  4 คน
	2
	1
	-
	-
	1
	-

	รวม 30  คน
	14
	7
	4
	1
	4
	-


 5.3 ฝ่ายเจ้าหน้าที่

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ






จำนวนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

ข้อมูล  ณ  วันที่  1 เมษายน  2556
	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	7
	1
	ปริญญาโท
	

	- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	6
	1
	ปริญญาโท
	

	- หัวหน้าสำนักงานปลัด
	6
	1
	ปริญญาโท
	

	- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
	3-5/6 ว
	1
	ปริญญาตรี
	

	- บุคลากร
	3-5/6 ว
	1
	ปริญญาตรี
	

	- นิติกร
	3-5/6 ว
	1
	ปริญญาตรี
	

	- นักวิชาการศึกษา
	3-5/6 ว
	1
	ปริญญาตรี
	

	- นักพัฒนาชุมชน
	2-4/5
	2
	ปริญญาตรี
	

	- เจ้าพนักงานธุรการ
	2-4/5
	1
	ปริญญาตรี
	

	- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	2-4/5
	1
	ปริญญาตรี
	

	- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
	-
	1
	ปริญญาตรี
	

	- นักการภารโรง
	-
	1
	ม.ต้น
	

	- พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถ)
	-
	2
	ประถมศึกษา/ปวช.
	

	- คนงานทั่วไป
	-
	-
	-
	

	ส่วนการคลัง

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  หัวหน้าส่วนการคลัง
	2-4/5 หรือ  6
	1
	ปริญญาโท
	

	-  นักวิชาการการเงินและบัญชี
	3-5/6ว
	1
	ปริญญาโท
	

	-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
	2-4/5
	1
	ปริญญาตรี
	

	-  เจ้าพนักงานพัสดุ
	2-4/5
	1
	ปริญญาตรี
	

	-  เจ้าพนักงานพัสดุ
	2-4/5
	1
	-
	

	-  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
	-
	1
	ปริญญาตรี
	

	ส่วนโยธา

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  หัวหน้าส่วนโยธา
	7
	1
	ปริญญาตรี
	

	-  นายช่างโยธา
	2-4/5
	1
	ปริญญาตรี
	


	-  นายช่างโยธา
	2-4/5
	-
	-
	

	-  พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
	-
	1
	มัธยมศึกษาตอนปลาย
	


บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  ครูผู้ดูแลเด็ก
	-
	1
	ปริญญาตรี
	


	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
	-
	1
	ปริญญาตรี
	


	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
	-
	1
	ปริญญาตรี
	


	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
	-
	-
	-
	

	-  ครูผู้ดูแลเด็ก
	-
	1
	ปริญญาตรี
	


	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเผียน

	ชื่อตำแหน่ง
	ระดับ
	จำนวนอัตรา
	ระดับการศึกษา
	หมายเหตุ

	-  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
	-
	1
	ปริญญาตรี
	


5.4 กลุ่มอาสาสมัครมวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน   จำนวน   38   คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคง    จำนวน   30  คน

- อาสาสมัครสาธารณสุข   จำนวน  147   คน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน  150  คน

- กองปราบอาสา   จำนวน  8  คน
 5.5 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   
	ปีงบประมาณ
	เงินที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจัดเก็บเอง
	เงินที่
ส่วนราชการ
อื่น ๆ จัดเก็บให้
	เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
	รวม

	2553
	152,475.98
	12,449,052.30
	8,149,763.00
	20,751,291.28

	2554
	128,488.05
	12,271,088.10
	8,208,415.00
	20,607,991.15

	2555
	350,528.98
	12,666,151.83
	9,780,655.00
	22,797,335.81


ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  เป็นต้นมา  บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต.จะต้องมีการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความก้าวหน้าทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย
 

การวิเคราะห์ประเด็นหลักของการพัฒนาในยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน (SWOT ANALYSIS) 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 จุดแข็ง 
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมี เส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วทั้งตำบล  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดิน ที่มีความสะอาดและเพียงพอที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในการทำการเกษตรและ เพื่ออุปโภคบริโภค
จุดอ่อน
 
- เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางในแต่ละปีงบประมาณในการพัฒนาประเภท
โครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสูงมาก
 โอกาส
 
- หน่วยงานอื่น เช่น  อบจ.  กรมทางหลวงชนบทให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

อุปสรรค
 
 - ทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก ความเร็วในการไหลของน้ำ เป็นพื้นที่ลาดชันและระหว่างหุบเขา จึงทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร
 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 จุดแข็ง
 
 - พื้นที่ตำบลเทพราชมีสภาพพื้นที่อำนวยต่อการพัฒนาประชาชนมีสถานศึกษาที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาด้านการศึกษา ประกอบกับตำบลเทพราชได้มีส่วนการศึกษาที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาการการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาและอบรมประชาชนให้มีความรู้โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้นทางด้านการสาธารณสุขมีสถานีอนามัยประจำตำบลเทพราชจำนวน 2 แห่งที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพร้อมให้บริการทางด้านจัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการออ กำลังกาย การเล่นกีฬา ทางด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่คอยเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีการ      สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านต่อเนื่องยาวนาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสารทเดือนสิบ มีงานศิลปะการแสดงมโนราห์ ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
 จุดอ่อน
  
- การพัฒนาสังคมนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เนื่องจากองค์การส่วนตำบล     เทพราชเป็นองค์กรขนาดกลางมีงบประมาณการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจำกัด การพัฒนาจึงค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งการแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนได้คาดหวังไว้ ส่วนการศึกษามีจำนวนบุคลากรจำนวน 1 คน ซึ่งมีปัญหาทางด้านการบริหารงานเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร การบริการทางด้านสาธารณสุขยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 

 
- การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านในปัจจุบันนิยมเลียนแบบวัฒนธรรมของตะวันตกมาผสมจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีพื้นบ้าน
โอกาส
  
- รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมทางด้านการศึกษา โครงการเรียนฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตัวเอง โดยการให้แต่งชุดในประเพณีพื้นบ้านในงานประเพณีหรืองานรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีในแต่ละท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา ประเพณีรดน้ำดำหัว วันผู้สูงอายุ

อุปสรรค
  
- หมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาอยู่ห่างไกลการพัฒนาเป็นไปด้วยความลำบาก การติดต่อสื่อสารยังไม่ทั่วถึง 
 
-ในสภาวะแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามบางอย่างได้เสื่อมหายไป เช่น หลงในวัตถุนิยมจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
 
- สภาพพื้นที่ในตำบลเทพราชเป็นป่าเขาและมีทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกหนานช่องฟ้า  ฯลฯ มีแหล่งน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ประกอบด้วย คลองท่าทน  คลองห้วยทรายขาว  คลองด้วน  คลองไทร  โครงการชลประทานคลองท่าทน ฯลฯ ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรและมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  

จุดอ่อน
  
- ประชากรส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรมและรายได้ต่ำ  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการตลาด และยังขาดความเข้าใจในการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ และยังไม่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตการเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง ทำให้ผลผลิตที่ผลิตได้มีราคาตกต่ำ มีปัญหา ภัยธรรมชาติซ้ำซาก มีปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน (ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน)เส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังไม่สะดวกเนื่องจากยังมีสภาพเป็นดินลูกรัง
 โอกาส
 
- มีหน่วยงานของเกษตรอำเภอได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเทพราชและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
อุปสรรค
 
- ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรทำให้สินค้าเน่าเสีย พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเกษตรกรประชาชนต้องตัดราคากันเอง ทำให้ราคาตกต่ำไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา กับพ่อค้าคนกลาง  
4. ด้านการพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 จุดแข็ง
  
- ตำบลเทพราชมีสภาพพื้นที่ราบเชิงภูเขา โดยด้านตะวันตกเป็นภูเขา (เทือกเขานครศรีธรรมราช-เขายวนเฒ่า) แนวเขตติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร มีน้ำตกสวยงาม เช่น น้ำตกสามเทพ  น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกหนาน งาช้าง   น้ำตกหนานช่องฟ้า  น้ำตกช่องลม และมีภูเขา  ที่สำคัญ เช่น  ภูเขายวนเฒ่า  ภูเขาถ้ำเสือ ภูเขานนท์ ภูเขาหมื่นเห็ด  ภูเขาเต็ง ภูเขาเดือนหก   ภูเขาช่องฟ้า   ภูเขาธง   ภูเขาได   ภูเขานุ้ย จุดอ่อน
 
 - ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โอกาส
 
- รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีการส่งเสริมการโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการตามพระราชเสาวณีย์ 
อุปสรรค
  
- ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ และการขาดจิตสำนึกร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น  

 5. ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 จุดแข็ง
  
-ผู้บริหารให้ความสำคัญในการให้บริการกับประชาชนมาในอันดับแรกซึ่งเป็นนโยบายหลักให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์สูงสุด ในการมาติดต่อทางราชการซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้สะดวกและรวดเร็ว
 จุดอ่อน
  
- การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครั้งก็มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และในการให้บริการประชาชนเนื่องจากว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีบุคลากรน้อย และยังขาดประสบการณ์ในการทำงานซึ่งต้องใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
 โอกาส
 
 - ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรให้กับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานส่วนตำบลได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อุปสรรค
  
-การบริหารงานบางครั้งมีข้อจำกัดทางด้านระเบียบกฎหมาย ไม่เอื้อต่อการพัฒนาหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งจะต้องดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ทำให้ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิค (SWOT ANALYSIS) ในการวิเคราะห์ประเด็นของการพัฒนา พบว่า การพัฒนาแต่ละด้านองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชยังมีจุดอ่อน และอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตำบลเทพราช แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชก็มีจุดเข็ง และมีโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสามารถพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้พัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาในหลายด้านพร้อม ๆ กัน เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหา โดยยึดหลักของแผนยุทธศาสตร์ตำบลและแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งสามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาดังกล่าวมาปฏิบัติ  แยกเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 


3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

-  ตารางแสดงการเปรียบเทียบ    ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557)  กับจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวน โครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวน      โครงการ           ที่ได้ปฏิบัติ       

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	16

	2. การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	44
	21

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	13
	3

	4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	2

	5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการ             บ้านเมืองที่ดี
	26
	14

	รวม
	136
	56


ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ประจำปี  2555
· จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  (2555)
	ปีที่ 2  (2556)
	ปีที่  3   (2557)
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน  
โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	52,098,300
	24
	31,683,000
	21
	44,552,800
	89
	128,334,100

	2. การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	43
	10,690,000
	8
	1,700,000
	6
	1,500,000
	57
	13,890,000

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	13
	2,900,500
	13
	2,735,500
	11
	3,020,500
	37
	8,656,500

	4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	800,000
	4
	600,000
	2
	305,000
	15
	1,705,000

	5. การพัฒนาด้านบริการจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	26
	4,226,000
	1
	200,000
	7
	1,750,000
	34
	6,176000

	รวม
	136
	70,714,800
	50
	36,918,500
	47
	51,128,300
	232
	158,761,600


	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ        ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ           ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	16
	36.36
	-
	-
	28
	63.64
	-
	-
	-
	-
	44
	100

	2. การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	21
	47.73
	-
	-
	18
	52.27
	-
	-
	-
	-
	44
	100

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	3
	23.08
	-
	-
	10
	76.92
	-
	-
	-
	-
	13
	100

	4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	22.22
	-
	-
	7
	77.78
	-
	-
	-
	-
	9
	100

	5. การพัฒนาด้านบริการจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	14
	53.85
	-
	-
	12
	46.15
	-
	-
	-
	-
	26
	100

	รวม
	56
	41.18
	-
	-
	80
	58.82
	-
	-
	-
	-
	136
	100


20

21
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนงาน / โครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา  ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง มีระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ  อปท.  ดังนี้

- เมื่อคิดจากจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) ปรากฏว่า  มีระดับความสำเร็จตามแผน  ร้อยละ   41.18  


- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   นำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับสูงสุด    คิดเป็นร้อยละ  15.44    เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 11.76   เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำมาปฏิบัติได้เป็นอันดับต่ำสุด       คิดเป็น ร้อยละ 1.47   เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลเทพราช



แหล่งท่องเที่ยวเด่น
เศรษฐกิจดี



สังคมไม่มีปัญหา

การพัฒนายั่งยืน

(    แหล่งท่องเที่ยวเด่น     

ตำบลเทพราชเป็นตำบลที่มีแหล่งทรัพยากรทาง      

ธรรมชาติที่สวยงาม และยังคงความอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกหนานช่องฟ้า ฯลฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช นำจุดเด่นเหล่านี้มาเป็นจุดรองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  โดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บุคคลทั่วไปรู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส

(    เศรษฐกิจดี             

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การคมนาคม  การไฟฟ้า  ประปา  ฯลฯ ส่งผลให้มีการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก และมีการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีขึ้น

(    สังคมไม่มีปัญหา    

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สนับสนุนการให้บริหารชุมชน
และสังคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา การ   สาธารณสุข การกีฬา ส่งเสริมวัฒนธรรมแลประเพณี สวัสดิการสังคมสงเคราะห์  และส่งเสริมให้มีสังคมแบบสมานฉันท์       อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร  

(    การพัฒนายั่งยืน         

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีการพัฒนาแบบ

องค์รวม  คือ  มีการพัฒนาแบบบูรณาการ  โดยการนำปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในหลายด้าน ๆ  มาพัฒนาพร้อม ๆ กัน  เพื่อมิให้จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดด้อย อันจะ ส่งผลให้ตำบล     เทพราชมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน





-  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม
-  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

        
 ยุทธศาสตร์ที่  2              
การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





-  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
- แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
- แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   

  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย       

                    ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่  3              
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ





- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
- แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  4               
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า          

  และแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
- แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัด
  ขยะของชุมชนและครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ที่  5       
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
- แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและ
  ประสิทธิภาพประสิทธิผล การทำงาน
- แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ       

  เครื่องมือเครื่องใช้  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ       

  ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
- แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมี 
   ประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสาน
  งานภายในและภายนอกองค์กร
4.3 แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช

“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”

ประเด็นยุทธศาตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด

2. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อำเภอชายฝั่ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร และ
อำเภอท่าศาลา

3. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

4. การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด

5. การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินทำกินของราษฎร

6. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

7. ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ คนว่างงาน สินค้ามีราคาแพง ฯลฯ
4.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)


“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ  ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , ไม้ผล , ปศุสัตว์ , ประมง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์
4.5 กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช       (พ.ศ.2556-2558) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2555 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

    
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

    
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

   
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม
ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด


    
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ


9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง
ให้น้อยลง
6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผน
ชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง

    
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
              
5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
4.6 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา ดังนี้


1. ด้านการเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนปุ๋ยเคมีอินทรีย์ให้กับกลุ่มอาชีพทำสวนยางพารา  สวนปาล์ม  ผลไม้และ
พืชผักทางการเกษตร ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร  และกลุ่มอื่นๆในตำบล
เทพราช
- สนับสนุนกลุ่มแก๊สชีวภาพผลิตใช้เองในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- สนับสนุนส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เช่น  การเพาะต้นกล้ายางพาราเพื่อจำหน่าย
ต่อไป

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและจัดระบบบริหารจัดการอย่างถูกต้องและมีคุณธรรมกับผู้ใช้
น้ำทุกหลังคาเรือน
- โครงการถนนสู่ไร่  ไฟฟ้าสู่ป่า  ทั้งตำบล
- โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนในทุกเส้นทางเพื่อลำเลียงสินค้าด้านการเกษตรและเส้นทางที่
ประชาคมหมู่บ้าน – ผู้นำ  เห็นสมควรเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  และถนน คสล.ในเขตชุมชนทั้งตำบล
- โครงการขุดลอกคูคลอง  เพื่อป้องกันอุทกภัยทั้งตำบล
- โครงการทำฝายน้ำล้นทุกคูคลองเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ  และได้ใช้น้ำในการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
ของประชาชน
- บูรณาการ  ถนนทุกเส้นทางไฟฟ้าสาธารณะ  เสียงตามสาย  โทรศัพท์บ้าน ฯลฯ อย่างยั่งยืน

3. ด้านการพัฒนาคน
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “ดูแลครรภ์  ผูกพันแม่” โครงการสนับสนุนนมตั้งแต่ตั้งครรภ์
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการทั้งตำบล
- ส่งเสริมสนับสนุนผู้ป่วยเรื้อรัง  ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งตำบล
- ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งตำบล
- ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งตำบล
- ส่งเสริมสนับสนุนเด็กกำพร้า (ไม่มีทั้งพ่อและแม่) ทั้งตำบล
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน อสม. ทั้งตำบล
4. ด้านการศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน “กินอิ่มทุกวัน  อิ่มทุกคน  ฟรีทุกมื้อ”
- สนับสนุนโครงการผู้เรียนในเขตตำบลเทพราชสู่ความเป็นเลิศโดยติวเตอร์มืออาชีพ  ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันหยุดเสาร์  อาทิตย์และในช่วงปิดเทอม
- สนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล  และเข้าถึงเครือข่าย
ต่างๆ (WI - FI) ในการเรียนรู้โดยให้เปิดสัญญาณบริการครอบคลุมพื้นที่ในตำบลเทพราช

5. ด้านการสาธารณสุข


- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “ศูนย์อนามัยชุมชน” ในตำบลเทพราชอย่างเท่าเทียมกัน


- สนับสนุนโครงการ “อสม.ประสานใจสู่ใยรักชุมชน”

6. ด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม


- ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ณ  ชลประทานคลองท่าทนหมู่ที่ 13

- ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชักพระของทุกวัดในตำบลเทพราช  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีอื่นๆในตำบลอย่างเท่าเทียม

7. ด้านความปลอดภัย  และบริการ(อปพร. และกองปราบอาสา)


- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอปพร. – กองปราบอาสา  ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อบริการประชาชนในตำบลเทพราช

- ขยายศูนย์บริการประชาชนตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชนในตำบล

- ส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง อปพร.เพื่อให้บริการประชาชน
8. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแบบครบวงจรของตำบล

- ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกหนานช่องฟ้า  และแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆในตำบลเทพราช

- ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของตำบลในทุกๆด้าน  และให้การสนับสนุนกีฬาทุกระดับของกลุ่ม
โรงเรียนในตำบลเทพราช
9. ด้านอื่นๆ

- จัดให้มีเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลเมื่อเวลาเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  
รถแบ๊คโฮ  รถเกรด  รถบด  รถน้ำ  รถดูดส้วม  รถเก็บขยะ  ตามความเหมาะสมของงบประมาณ

การประสานหน่วยงานและการบริหารจัดการองค์การ


- ประสานหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง (อบต. เทศบาล อบจ.นครศรีธรรมราช) เพื่อจัดให้มีความพร้อมในการบริหารงานทุกด้าน


- พัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้มีความเพียบพร้อมในการบริการประชาชน
ส่วนที่ 5

บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

	 1

12
 2
	300,000

1,793,000

1,200,000
	1

6
2
	420,000

1,665,000

300,000
	1

4

2
	100,000

1,670,000

2,000,000
	3

22
6
	820,000

5,128,000

3,500,000

	รวม
	15
	3,293,000
	9
	2,385,000
	7
	3,770,000
	31
	9,448,000

	4) ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
   4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
   4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้ระบบกำจัดขยะรวม  การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน   

   
	9
3

1
	1,630,000

450,000

50,000
	2
2

2
	500,000

400,000

350,000
	-

2
-
	-

155,000

-
	11
7
3
	2,130,000

1,005,000

400,000

	รวม
	13
	2,130,000
	6
	1,250,000
	2
	155,000
	21
	3,535,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2557
	ปี 2558
	ปี 2559
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5)ยุทธศาสตร์ที่  5     การบริหารจัดการองค์การและ       
                           การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน
 5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   

5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้        ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

	7

6

3

4
3

5

	1,010,000

760,000

1,000,000

180,000

650,000

636,000
	-

-

-

-

-

2
	-

-

-

-

-

450,000
	-

-

-

-

-

8
	-

-

-

-

-

2,000,000
	7

6

3

4
3

15
	810,000

760,000

1,000,000

80,000

650,000

3,086,000

	รวม
	28
	4,236,000
	2
	450,000
	8
	2,000,000
	38
	6,686,000

	รวมทั้งสิ้น
	149
	86,712,600
	63
	36,476,000
	49
	55,179,800
	261
	178,368,400


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ยุทธศาสตร์ที่   1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

(2)

	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อเรือ 2 (จากบ้านนางบุญนำ-นายพ่วง) หมู่ที่ 1 
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.     กว้าง 5 ม. ยาว 1,354  ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	3,133,300.-

อบต./กรมทางหลวงชนบท/

อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมา
	ส่วนโยธา

	2.

(3)

	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย กระจ่าง–ไสพลู หมู่ที่ 1 จดตำบลเปลี่ยน
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน
	ก่อสร้างถนน คสล.     กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

	448,000.-

อบต.
	
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	3.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านขุนไกรจดถนนหัวแรด-อ่าวยางแดง หมู่ที่ 1
	- เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

	ก่อสร้างถนน คสล.     กว้าง 4 ม.ยาว 300  ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	
	672,000.-

อบต.

	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
	- เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

	-สายบ้านนายสายัณห์ ม.1 –ม.3
-สายบ้านนายวิชีพจดห้าต้น ม.1
-สายแยกกิ่งทองจดฝายน้ำล้น ม.1
-สายกิ่งทอง – วังหิน  ม.1
-สายซอยสมจิตร  ม.1
-สายต่อเรือ 2 (จากบ้านนายพ่วง -บ้านนางนับ)
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	5.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายบ้านนายธวัชชัย  ม. 1  -  คูชลประทาน
-สายเลียบคูชลประทาน ม.1 จากบ้านนายชาญชัยถึงสายหัวแรด – อ่าวยางแดง
-สายถนนจากถนนชลประทานฝั่งตะวันออก
-สายอื่นๆ
	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	6.
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  คลองต่อเรือ  หมู่ที่ 1
	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวกขึ้น


	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
ชนิด 2  ช่องทาง  

	
	
	300,000.-
อบต.
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	7.
(1)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน     ต่อเรือ – ไสใหญ่  หมู่ที่ 2
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง     4 ม.  ยาว 600  ม. หนา       0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	1,344,000.-

อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	8.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายต่อเรือ-ห้วยหินจาก   สี่แยกบ้านนายบุญมา แก้วสังข์ จดสามแยกบ้านนายวิชัย เรืองฤทธิ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2
	 เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง     4 ม.  ยาว 200  ม. หนา       0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	
	448,000.-
อบต.
	
	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมา
	ส่วนโยธา

	9.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสใหญ่ – เขาคา  หมู่ที่ 2
	เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง     4  ม.  ยาว 1,300   ม.  หนา       0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	
	2,499,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท/

อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	10.
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองเทพราช  หมู่ที่ 2
	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม.   2 ช่องทาง  จำนวน  2  จุด  (บริเวณบ้าน ผญ.นุ้ย  และบริเวณ ถนนไสใหญ่ – เขาคา)

	
	
	500,000.-
อบต.
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	11.
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
	 เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

	-ซอยต้นนียง 1
-ซอยต้นนียง 2
-ซอยต้นนียง 3
-ซอยต้นนียง 4
-สายต้นเนียงฝั่งตะวันตก
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	12.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	-ซอยต้นเนียง 5
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	13.
	วางท่อระบายน้ำ  คสล.ถนนสายชลประทาน  หมู่ที่ 3
	เพื่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 3 ในเวลาฝนตก น้ำท่วม
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 12  เมตร 

	
	
	54,000.-
อบต.
	น้ำท่วมขังบริเวณ
หน้าบริเวณหน้าถนนสายชลประทานลดลง
	ส่วนโยธา

	14.
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสรวง  สมเขาใหญ่  หมู่ที่4
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
	500,000.-
อบต.
	
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	15.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายบ้านนายเดช
-สายบ้านลุงฉาย
 -สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	16. 

	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขายวนเฒ่า-อ่าววาโย  หมู่ที่ 4
	เพื่อการคมนาคมและการ     ขนส่งสินค้าทางการเกษตร            มีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง    5  ม. ยาว 200  ม.ไหล่ทาง 0.50  ม. จำนวน 1 สาย
	
	560,000.-
อบต.
	
	การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	17.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสหประชาชาติ  หมู่ที่ 4
	เพื่อการคมนาคมและการขน  ส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง    5 เมตร ยาว 1,500 เมตร       ไหล่ทาง 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย
	
	
	4,200,000.-

อบต./กรมทางหลวงชนบท/

อบจ.นศ./ฯลฯ
	การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	18.
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
วังแป้น 1 หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้ผู้เดินทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง    4 เมตร ยาว 200 เมตร       ไหล่ทาง 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย
	
	448,000.-
อบต
	
	ชาวบ้าน หมู่ที่ 4  และใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	19.
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เขายวน - คลองคุด หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้ผู้เดินทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง    5 เมตร ยาว 200 เมตร       ไหล่ทาง 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย
	
	560,000.-
อบต
	
	ชาวบ้าน หมู่ที่ 4  และใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	20.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ที่ 4 
	เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน หรือน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.  พร้อมฝาปิดชุมชนเขายวนเฒ่า  หน้าร.ร.เขายวนเฒ่าและหน้าวัดเขายวนเฒ่า ขนาดกว้าง  0.50 เมตร  ยาว 140 เมตร  ลึก เฉลี่ย0.70 เมตร  
	
	
	700,000.-

อบต.
	น้ำเสียจากครัวเรือน หรือน้ำท่วมขังในช่วง ฤดูฝนลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	21.
(1)

	ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - บ้านเผียน 
หมู่ที่ 5             
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
	8,358,200.-

อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	การเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	22.
(2)

	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านเริญเรือง – เขตหมู่ที่ 13หมู่ที่ 5
	เพื่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย
	560,000.-

อบต.
	
	
	การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	23. (3)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสมบูรณ์  หมู่ที่5
	เพื่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย
	560,000.-

อบต.
	
	
	การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	24.

	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
	เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	-สายสามแยกนาย
สมโภชน์ - บ้านเผียน ม.5
- สายกำนัน – คอสะพานคลองท่าทน
- สาย ร.ร.บ้านเผียน – สะพานคลองเผียน
- สายบ้านเผียน –อ่าวยางแดง
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.

	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	ส่วนโยธ

	25.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายเจซี – เขาเตง ม. 5

-สายบ้านนายอุทิศ- รพช. 

-สายบ้านนายประภาส-คลองคุด
-สายซอยเงินเยน
- สายอารี – เขาเตง
- สายเงินเยน – เจซี
- สายซอยไสใน 1
- สายซอยไสใน 2
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	26.
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่5


	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 2 ช่องทาง
-สายบ้านนายอุทิศ – รพช.จำนวน 1 จุด  
-สายบ้านนายสุธี – คลองคุด จำนวน 1 จุด  
- สาย คลองคุด – บ้านนายสุธี จำนวน 1 จุด  
- สายใสใน – คลองท่าทน  จำนวน 1 จุด  
- สายบ้านนายอุทิศ – รพช. จำนวน 1 จุด  
- สายศรีสมบูรณ์ – รพช. จำนวน 1 จุด
	
	
	500,000.-
อบต.
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	27.
	โครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมเรียงหิน  สายบ้านเผียน – วังด้ง หมู่ที่ 5
	เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรและป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง
	ยกระดับถนนโดยถมดินลูกรังยาว  250  เมตร  กว้าง  5  เมตรพร้อมหินเรียง   ตามแบบ อบต.เทพราช
	
	
	1,000,000.-
อบต.
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกและลดความเสียหายจากน้ำเซาะตลิ่ง
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	28.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-ห้วยหิน หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 6 และละแวกใกล้เคียง มีความสะดวก ในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 105 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร 
	
	235,000.-

อบต.
	
	การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	29.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายจันทร์ หมู่ที่ 6 – (หมู่ที่7) 
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 6 และละแวกใกล้เคียง มีความสะดวก ในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 400 เมตร  หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
	
	1,120,000.-
อบต
	
	การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	30.
	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายทวี-ไสอ้อย  หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 3)
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 6 และละแวกใกล้เคียง มีความสะดวก ในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 95 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร 
	
	
	212,800.-

อบต.
	การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	31. (2)
	บุกเบิกถนนสายเลียบวัด       เทพราช   หมู่ที่6  จด ม.2           ต.เทพราช 

	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมและล้มสิ่งกีดขวางพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

	350,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	32.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายอนามัย จด ต.เปลี่ยน
-ปรับปรุงถนนสายชลประทาน – ห้วยหิน
-ปรับปรุงถนนสายชลประทาน – ไสอ้อย
-ปรับปรุงถนนสายชลประทาน – กลางทุ่ง
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	33. (1)
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายทวี – ไสอ้อย      หมู่ที่ 6
	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม.   3 ช่องทาง  
	500,000.-
อบต.


	
	
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	34. (2)
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านไสปริง  หมู่ที่ 6
	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม.   3 ช่องทาง  


	500,000.-
อบต.


	
	
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	35.

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6


	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม.   2 ช่องทางสายคลองเทพราชข้างบ้านนายชิต บุญเหลือ จำนวน 1 จุด 
- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม.   2 ช่องทางสายคูชลประทาน – บ้านนางนิ่ม  ศรีใหม่  จำนวน 1 จุด  
	
	
	500,000.-
อบต.


	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	36.
	วางท่อระบายน้ำ  คสล.ถนนสายหลังอนามัยเทพราช  หมู่ที่ 6
	เพื่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลังอนามัยเทพราช  หมู่ที่ 6 ในเวลาฝนตก น้ำท่วม
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 12  เมตร 
	
	54,000.-

อบต.


	
	น้ำท่วมขังบริเวณ
หน้าบริเวณหลังอนามัยเทพราช  ลดลง
	ส่วนโยธา

	37.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสแพ จด บ้านนายม่อน  หมู่ที่ 7
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 200 เมตร  หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

	
	448,000.-
อบต.


	
	การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	38.
(1)

	ก่อสร้างถนน คสล.  สายไสคา-หัวทุ่ง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรระยะทาง 1,000  เมตร ไหล่ทางใช้หินคลุก 0.50 เมตร  จำนวน 1 สาย
	2,240,000.-

อบต./กรมทางหลวงชนบท/
อบจ.นศ./

ฯลฯ
	
	
	มีความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	39. (2)
	ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่ง – ไสอ้อย  หมู่ที่ 7
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 200 เมตร  หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	448,000.-
อบต.


	
	
	การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	40.
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
	- เพื่อสะดวกในการสัญจรและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

	-สายนางเลือดขาว จด ม. 4 ต.เสาเภา
-สายห้วยหิน ม.7 จด ม.4          ต.เสาเภา
-สายซอยตาพับ – นายทรวง ม.7

-สายอื่นๆ

	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	41.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 7
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายไสแพ(บ้านนายม่อน จด ถนนไสอ้อย)

-สายไสแพ จด ชลประทาน
-สายกลางทุ่ง – ไสอ้อย
-สายอื่นๆ
	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	42
	วางท่อระบายน้ำ  คสล.ริมถนนชลประทาน  หมู่ที่ 7
	เพื่อระบายน้ำ บริเวณริมถนนชลประทาน  หมู่ที่ 7 ในเวลาฝนตก น้ำท่วม
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 12  เมตร 
	
	54,000.-

อบต.


	
	น้ำท่วมขังบริเวณริมถนนชลประทาน ลดลง
	ส่วนโยธา

	43.
(1)


	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้        หมู่ที่ 8
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
	2,800,000-
อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	44.
(2)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกผู้ใหญ่ปรีชา - ซอยศิริมงคล        หมู่ที่ 8
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
	448,000-
อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	45. (3)
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายตลาดศุกร์น้ำฉา ม.8ต.เทพราช – ม.2 บ้านคลองไทร ต.ฉลอง
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 8 ม.ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ1 ม
	4,704,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบทอบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	46.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นมะปราง – คลองไทรหมู่ที่ 8
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร     ไหล่ทางหินคลุกข้างละ      0.50 เมตร
	
	
	2,240,000.-

อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	47.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 8

	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายบ้านนายทุบ – บ้านนายเชือบ ม.8
-สายหัวสะพานคลองไทร จด บ้านนายชาลี  อินขลิบ ม.8
-สายสามแยกนายสมชาย จด ม.2 ต.ฉลอง
-สายอื่นๆ

	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	48.
(2)


	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาชื่น หมู่ที่ 9  จดบ้านไสใหญ่  หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร
	448,000.-

อบต.
	
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	49.
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายซอยน้องเจี๊ยบ  ม.9

-สายอื่นๆ

	
	
	500,000.-
อบต.
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	ส่วนโยธา

	50.

	สายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่ 9
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร

	
	350,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	51.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 9
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายบ้านนายถนอม ม.9
-สายบ้านนายวิฑูร – ถนน---สายนายโชคดีบ้านนายชูด หมู่ที่ 9
-สายบ้านนายแสวง – คลองท่าทน  หมู่ที่ 9  

-สายบ้านนางเปลื้อน -บ้านนายวิเชียร ม.9  (4)
-สายบ้านนางหมุน – บ้านนายถ้อง  ช่วยสถิตย์ ม.9
-สายบ้านนางพริ้ม – บ้านนายชูด หมู่ที่ 9
-สายอื่นๆ
	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	52.

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  สายถนนเขาแกลบ หมู่ที่ 9 – ไสใหญ่   หมู่ที่ 2
	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 2 ช่อง จำนวน 1 จุด  
	
	500,000.-
อบต.

	
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	53.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10

	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	7,000,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท/

อบจ.นศ./ฯลฯ

	
	ราษฎร ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	54. (1)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนยืด – อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	560,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของประชาชน นักท่องเที่ยวและนักเรียนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	55.
(2)


	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียนบน คลองเผียน-ลำห้วย
น้ำเน่า  หมู่ที่ 10
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

	560,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของนักท่องเที่ยวและนักเรียนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	56.
	ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 10
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายนายล่อง – เขานนท์
-สายสามแยกบ้านนายวิเชียร – เขานนท์ 
-สายสามแยกต้นไทร-บ้านนายแจก
-สายสามแยกบ้านนายเฉลิมชัย-คลองเผียน
-สายสามแยกต้นปริง-บ้านนายสายัณห์  เพ็ชรสังข์
-สายบ้านเก่านายสมโภชน์ เบ็ญจธรรมรักษาผ่านที่นายทวีป  เพ็ชรดำ จดที่ดินนายสมบูรณ์  ผ่องแผ้ว 

-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	57.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 10
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	- สายสามแยกบ้านนายทวีศักดิ์-เขานนท์
- สายบ้านนายคล่อง
- สายบ้านนายล่อง – เขานนท์
- สายบ้านนายสมโภชน์ – น้ำตกอ่าวยางแดง

-สายอื่นๆ

	
	
	500,000.-
อบต.
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	


	58.
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.         หมู่ที่10


	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 2 ช่อง
- สายลำห้วยนายปรีชาจำนวน 1 จุด  
-สายนายสมบูรณ์ จำนวน 1 จุด 
-สายนายล่อง – เขานนท์ 1 จุด 
ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 4 ช่อง
-สายนายวิเชียร – เขานนท์ 1 จุด
	
	
	500,000.-
อบต.
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	59. (1)
	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองท่าทน  หมู่ที่ 11
	 เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	560,000.-
อบต.
	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	60.

(2)  
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกสระยูง จด ม.8  ต.เทพราช  หมู่ที่ 11
	 เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	560,000.-
อบต.
	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	61.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายเจแพน                หมู่ที่ 11
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	2,240,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท/อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	62
	ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายไสคา ม.11 จดม.8 ต.ฉลอง
-สายอนามัย – บ้านนายถาวร
-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	63.
(3)
	ปรับปรุงถนนคด – ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
	100,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	64.

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองห้วยซำ หมู่ที่11


	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 1 ช่องจำนวน 1 จุด

	
	
	200,000.-
อบต.
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	65.


	วางท่อระบายน้ำ  คสล.หมู่ที่ 11
	เพื่อระบายน้ำในเวลาฝนตก น้ำท่วม
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 12  เมตร 
- บริเวณถนนสายตลาดศุกร์ – บ้านน้ำฉา
-บริเวณถนนหน้า ร.ร.สระยูง
	
	54,000.-

อบต.

	
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสามารถ หมู่ที่ 12 จดสามแยกสระเคียน ม.8 ฉลอง
	 เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	560,000.-
อบต.
	
	 การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	67.
(2)
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทินกร หมู่ที่ 12 ต.เทพราช –

ม.6 ต.ฉลอง หมู่ที่ 12 
	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	3,360,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา



	68.
(3)
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิจิตร – สุนันท์ หมู่ที่ 12 

	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก

	 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	560,000.-
อบต.


	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ
	
	

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	69.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  สายน้ำฉา - บ้านนายประสิทธิ์หมู่ที่ 12
	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก

	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
	
	
	200,000.-
อบต.

	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	70.
	วางท่อระบายน้ำ  คสล.สาย L 3 หมู่ที่ 12
	เพื่อระบายน้ำในเวลาฝนตก น้ำท่วม
	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 12  เมตร 
	
	54,000.-

อบต.

	
	น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	71.
(1)


	ปรับปรุงถนน สายซอยห้วยลึก  หมู่ที่ 13
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
	100,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	72. (2)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดเสาร์ - บ้านเผียน หมู่ที่ 13
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,805 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

	7,592,100.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	มีความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตร

	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	73.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองคุด 1 จดถนนชลประทานหมู่ที่ 13              
	เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	1,792,000.-
อบต.
กรมทางหลวงชนบท/อบจ.นศ.ฯลฯ
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	74.

	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายชลประทานหมู่ที่13 – น้ำตกหนานช่องฟ้า หมู่ที่15
	เพื่อเป็นเส้นทางถาวร และอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15,000 เมตร
	
	
	30,000,000.-
อบต.
ทางหลวงชนบท /อบจ.นศ./ฯลฯ

	ตำบลเทพราชมีเส้นทางถาวรเพิ่มขึ้น
	ส่วนโยธา



	75.

(1)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโอภาส หมู่ที่ 14  จด ม.7           ต.เปลี่ยน
	เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	1,120,000.-
อบต./กรมทางหลวงชนบท
อบจ.นศ.
ฯลฯ
	
	
	การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	76.
(2)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขายวนเฒ่า-อ่าววาโย  หมู่ที่ 14
	เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	11,200,000.-
อบต.
กรมทางหลวงชนบท/          อบจ.นศ.  ฯลฯ
	
	
	การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	77.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน   นายมนูญ - เขาเตง หมู่ที่ 14
	- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	448,000.-
อบต.
	
	การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	78.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจุก – เขาเตง หมู่ที่ 14  
	เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	448,000.-
อบต.
	การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	79.
	ปรับปรุงถนนสายอ่าววาโย – น้ำตกอ่าวยางแดง  หมู่ที่14
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนา0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	100,000.-
อบต.
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	80.
(1)
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเขานนท์ – สามเทพ หมู่ที่ 15 
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	560,000.-
อบต.

	
	
	มีความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตร
	ส่วนโยธา

	81.
	ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายห้วยน้ำ เน่า -เขานนท์
-สายชลประทาน ม.13 – น้ำตก วังด้ง

-สายอื่นๆ
	
	500,000.-
อบต
	
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	82.
	ก่อสร้างสะพานแขวนคนข้าม
หมู่ที่ 15        

	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	ก่อสร้างสะพานแขวนสำหรับคนข้าม  1 จุด ตามแบบ อบต.เทพราช

	
	
	200,000.-
อบต
	ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	83. (3)
	ปรับปรุงถนนสายหัวเขานนท์ – สามแยกสามเทพ  หมู่ที่15
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.

	500,000.-
อบต.
	
	
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	84.
	ปรับปรุงถนนสายสามเทพ – นายฉี  หมู่ที่15
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.(โดยการตัดถนนที่มีลักษณะเป็นควนให้เป็นทางเรียบ)
	
	
	200,000.-
อบต.
	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก
	ส่วนโยธา

	85.
	บุกเบิก/ปรับปรุง/ยกระดับถนน  หมู่ที่ 15
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	-สายสามแยกสามเทพ-ช้างไห้
-สายสามเทพ-หนานช่องฟ้า
-สายสามเทพ-ถ้ำเสือ
-สายห้วยน้ำ เน่า –เขานนท์
-สายบ้านนายเขียว-เขานนท์
-สายบ้านหีดรงค์-โกศักดิ์
-สายสระผักบุ้ง – ถ้ำเสือ
-สายอื่นๆ
	700,000.-
อบต.
	
	
	ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	86.

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.        หมู่ที่15


	เพื่อการระบายน้ำให้สะดวก ขึ้น


	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.5x1.5x6.00 ม. 2 ช่องจำนวน 1 จุด
-สายหัวเขานนท์ - สามเทพ
-สายสามเทพ – บ้านนายฉี
-สายห้วยน้ำเน่า – เขานนท์
	500,000.-
อบต.


	
	
	น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดู
น้ำหลาก
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	87.
	ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม/ ทาง - ท่อระบายน้ำ ถนน เส้นทาง การจราจรตำบลเทพราช
	- เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำ ท่วมขัง
	- ถนนสายบ้านนางบุญนำ-คลองต่อเรือ หมู่ที่ 1                    - คลองต่อเรือ จุดถนนไสสับ-ปลักปลา หมู่ที่ 1
-คูชลประทาน ม. 1

- บริเวณลำห้วยนายจรูญ        หมู่ที่ 10
-ถนนสายอ่าวยางแดง หมูที่10

- ถนนสายไสคา  หมู่ที่ 11
- ห้วยจุดบ้านนายอภินันท์ชูแก้ว หมู่ที่ 14                            

 - ห้วยจุดบ้านนายวิโรจน์ ยิ่งยงค์ หมู่ที่ 14
- ถนน/เส้นทางอื่น ๆ ที่มีปัญหาในตำบลเทพราช  
	500,000.-
อบต
	
	
	- น้ำสามารถระบายได้
สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	88.

	ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน เส้นทางการสัญจรตำบล       เทพราช
	เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

	ถนนเส้นทางการสัญจรที่มีปัญหาในการเดินทาง

	1,000,000.-
อบต.

	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	89.

	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน เส้นทางการสัญจร  ถนนทุกสายในตำบลเทพราช
	เพื่อให้การคมนาคม และการสัญจรของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวมีความคล่องตัว

	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น หินคลุก  ท่อระบายน้ำ    ท่อเหลี่ยม ฯ ลฯ

	500,000.-
อบต.


	
	
	ชาวบ้านในตำบล    เทพราชมีความคล่องตัวในการสัญจรไปมา
	ส่วนโยธา

	90.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ภายในตำบลเทพราช
	เพื่อเป็นเส้นทางถาวร และอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาในตำบลเทพราช
	 ก่อสร้าง/ขยายเขตการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บนถนนเส้นทางสำคัญ/สายเศรษฐกิจของตำบลเทพราช
	1,000,000.-
อบต.
ทางหลวงชนบท
อบจ.นศ.
ฯลฯ
	
	
	ตำบลเทพราชมีเส้นทางถาวรเพิ่มขึ้นสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาในตำบล เทพราชเพิ่มขึ้น
	ส่วนโยธา

	91.
	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลเทพราช
	เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ก่อสร้าง/ขยายเขตการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนเส้นทางสำคัญ/สายเศรษฐกิจของตำบลเทพราช

	1,000,000.-
อบต.
	
	
	การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	92.


	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย     หัวแรต – อ่าวยางแดง
	เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ถนนเส้นทางการสัญจรที่มีปัญหาในการเดินทาง

	1,000,000.-
อบต.

	
	
	 การเดินทางและการ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของราษฎรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระดับตำบล
	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุก     ครัวเรือน
	- หมู่ที่ 1
- หมู่ที่ 4 สายบ้านนางปรีดา,สายบ้านนายถม   , สายวังแป้น  

- หมู่ที่ 5

- หมู่ที่ 6 
- หมู่ที่ 7 (สายไสอ้อย - ไสแพ )   
- หมูที่ 8 
 - หมู่ที่ 9 

- หมู่ที่ 10 สายอ่าวยางแดง (3)                               

- หมู่ที่ 11 หน้าบ้านนายสมพรไปยังบ้านนางคำ สังข์ทอง และจากบ้านนายสมปอง ไปยังบ้านนายสำเนาว์ สังข์ทอง
- หมู่ที่ 12 ทางเข้าโรงเรียนบ้านน้ำฉา
-สายตลาดอาทิตย์-บ้านท่าทน

- หมู่ที่ 13 ซอยห้วยลึก
- หมู่ที่ 14 สายบ้านนายเหียม-เขาเตง,สายบ้านนายจรวย-เขาเตง
- หมู่ที่15

- และหมู่บ้านอื่น ๆ
	500,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในตำบล     เทพราชมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	2.
	ติดตั้งจานพลังงานแสงอาทิตย์
	เพื่อให้ราษฎรที่มีพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	หมู่ที่ 14
และหมู่บ้านอื่น ๆ
	
	200,000.-
อบต.
	
	ประชาชนในตำบล        เทพราชได้มีพลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้า
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	3.
	โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ ขนาดเล็ก  
	เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล
	ก่อสร้างฝายทดนํ้าหรือ ฝายขนาดเล็ก กั้นลำนํ้า  และเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
	
	
	1,000,000.-
อบต.
	ฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
	ส่วนโยธา

	4.

	เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 13 (ช่วงถนนหน้าชลประทาน)
	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรในเรื่องการมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ
	เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า
	
	100,000.-
อบต.
	
	ราษฎร จำนวน 50 ครัวเรือน ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าไม่พอใช้
	ส่วนโยธา

	5.

(1)
	ก่อสร้างประปาภูเขา   

 หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและพอเพียงในทุกฤดูกาล
	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา   

จำนวน 1 แห่ง
	1,000,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	6.

	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ          ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค      ทุกฤดูกาล
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ระบบประปาหมู่บ้าน

	
	200,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมี   น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	7.
(2)
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน    หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี     น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค      ทุกฤดูกาล
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 1 แห่ง
	800,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมี   น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.

	ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี     น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค      ทุกฤดูกาล
	ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
-สายเขายวนเฒ่า
-สายสหประชาชาติ
	
	4 00,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมี น้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	9.

	ต่อเติมระบบประปาภูเขา   

หมู่ที่ 5  บ้านเผียน
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและพอเพียงในทุกฤดูกาล
	ต่อเติมท่อจ่ายน้ำระบบประปาภูเขา   

-สายธารน้ำฉา
-สายคลองคุด
-สายศรีสมบูรณ์-รพช.
-สายอุทิศ-รพช.
-สายอารี-เขาเตง
	
	400,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	10.
	ก่อสร้างประปาภูเขา   

 หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและพอเพียงในทุกฤดูกาล
	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา   

จำนวน 1 แห่ง
	
	1,000,000.-
อบต.
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	11.
	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน      มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง

	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน    หมู่ที่ 6  จำนวน 1 แห่ง
	
	600,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านหมู่ที่ 6 มีน้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	12.
(3)
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 7 
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 7 มีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง     พอเพียง
	ก่อสร้างระบบประปา      หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง 
	1,000,000.-
อบต.
	
	
	ชาวบ้านหมู่ที่ 7 มีน้ำ      เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	13.

	ปรับปรุง/ต่อเติมประปาหมู่บ้าน  พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 8 (จากสามแยกต้นมะปรางจดคลองไทรใต้)
	เพื่อขยายน้ำประปาให้กับ ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้
	ปรับปรุง/ต่อเติมประปา หมู่บ้าน พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว
	
	
	300,000.-
อบต.
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	14.
(1)
(3)
	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพื่อ การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	- ปรับปรุงประตูเปิดปิดน้ำและท่อที่เสียหาย,ไดนาโมและระบบไฟฟ้าและอื่นๆพร้อมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน
-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

- ก่อสร้างบ่อดักตะกอนและท่อระบายน้ำทิ้งของประปาหมู่บ้าน
	400,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อ   การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	15.

	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพื่อ การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ก่อสร้างระบบประปา      หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง 

	
	1,000,000.-
อบต.
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อ   การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ส่วนโยธา

	16.

	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพื่อ การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ก่อสร้างระบบประปา      หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง 

	
	1,000,000.-
อบต.
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อ   การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ส่วนโยธา

	17.
(1)
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน         หมู่ที่ 12
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	-เดินท่อจ่ายน้ำเข้าซอยต่าง ๆ ทุกครัวเรือน
-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
	300,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรหมู่ที่ 12    ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	18.
	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพื่อ การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ก่อสร้างระบบประปา      หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง 

	
	1,000,000.-
อบต.
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อ   การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	19.
(3)
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับเพื่อ การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
	- ปรับปรุงประตูเปิดปิดน้ำและท่อที่เสียหาย,ไดนาโมและระบบไฟฟ้าและอื่นๆพร้อมเดินท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน
-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
	300,000.-
อบต.


	
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคที่สะอาด
	ส่วนโยธา


	20.

	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน     (ประปาภูเขา)หมู่ที่ 14
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	วางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน
	
	500,000.-
อบต.
กรมส่งเสริมฯ
กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล
	
	ราษฎรหมู่ที่ 14     ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	21.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน     หมู่ที่ 15
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างระบบประปา         หมู่บ้าน  จำนวน  1 แห่ง
	
	
	1,000,000.-
อบต.
กรมส่งเสริมฯ
กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล
	ราษฎรหมู่ที่ 15     ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	22.
	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทา    ภัยแล้งตำบลเทพราช
	เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ     
การอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในฤดูแล้ง
	- หมู่ที่ 6 บริเวณสนามหมู่บ้าน              - หมู่ที่ 8        - หมู่ที่ 10                         - หมู่ที่ 11       - หมู่ที่ 12                        - หมู่ที่ 15   - หมู่ที่ 13  - หมู่บ้านอื่นที่ได้รับเดือดร้อน
	300,000.-
อบต.

กรมทรัพยากรน้ำ
	
	
	
	ส่วนโยธา

	23.
	โครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและบริสุทธิ์บริโภค
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ  Ultrafiltration และมีแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) เป็นแสงฆ่าเชื้อโรคพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

	100,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2
ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ที่มีมาตรฐานรองรับการเสริมทักษะให้กับเด็กเล็กในพื้นที่และใกล้เคียง
	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
	700,000.-
อบต.
	
	
	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ที่มีมาตรฐานรองรับการเสริมทักษะให้กับเด็กเล็กในพื้นที่และใกล้เคียง
	สำนักงานปลัด

	2.
	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
	- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
	
	200,000.-
อบต.
	
	เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนในหมู่บ้าน
	สำนักงานปลัด

	3.
	ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตำบลเทพราช
	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชองชุมชน   ในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ในด้านวิชาการต่าง ๆ หลากหลายสาขา
	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางเทคโนโลยีฯ
	
	
	500,000.-
อบต.
	ตำบลเทพราชมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	ส่วนโยธา

	4.
	อบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ     ทางวิชาการ
	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง        การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบต.เทพราช

	จัดอบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ  จำนวน  6  โรงเรียน
	200,000.-
อบต.
	
	
	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	5.
	ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
	เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบต.เทพราช ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
	จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
	100,000.-
อบต.
	
	
	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบต.เทพราช    มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น
	สำนักงานปลัด

	6.
	ค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ
	เพื่อให้นักเรียนเยาวชนมีโอกาสในการฝึกภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจากห้องเรียน
	จัดค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ
	100,000.-
อบต.
	
	
	นักเรียนเยาวชนใช้ภาษาต่างประเทศถูกต้องมากขึ้น
	สำนักงานปลัด

	7.
	ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานการพัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพราช
	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กในพื้นที่
	- จัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุการศึกษา  

- จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน

- จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- จัดหาอุปกรณ์ ของเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ฯลฯ

	150,000.-
อบต.
	
	
	เด็กเล็ก มีอุปกรณ์ในการเสริมความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.
	สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.   เทพราช
	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กในพื้นที่
	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด   โบราณสถาน            สวนสาธารณะ ฯ
	100,000.-
อบต.
	
	
	เด็กเล็กได้เรียนรู้        นอกสถานที่เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก
	สำนักงานปลัด

	9.
	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพื้นที่
	เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กเล็กและเด็กนักเรียน   ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
	1,000,000.-
อบต.
	
	
	เด็กเล็กและเด็กนักเรียน   มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
	สำนักงานปลัด

	10.
	สนับสนุน อาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพื้นที่
	เพื่อให้เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน มีอาหารกลางวันที่สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ  
	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
	1,500,000.-
อบต.
	
	
	เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน   มีภาวะโภชนาการดีขึ้นและดลจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	11.
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เทพราช
	เพื่อให้มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
	จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ห้องน้ำ  ห้องเรียน ฯลฯ
	300,000.-
อบต.
	
	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	12.
	ก่อสร้างห้องสมุดประจำหมู่บ้าน   หมู่ที่ 1
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
	ก่อสร้างห้องสมุดประจำ     หมู่บ้าน(บริเวณสนาม       หมู่บ้าน) จำนวน 1 แห่ง
	
	300,000.-
อบต
	
	เยาวชน ประชาชน      มีแหล่งสำหรับการศึกษา ค้นคว้า 
	ส่วนโยธา

	13.
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
สำหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	100,000.-
อบต
	
	
	เด็กเล็ก นักเรียน            มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
	สำนักงานปลัด

	14.
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ
-เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
	เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเทพราช 500 คน 
	100,000.-

อบต.
	
	
	เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
	สำนักงานปลัด


2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ส่งเสริม/สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบล    เทพราช
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี        สุขภาพอนามัยที่ดี
	-จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ตำบลเทพราช                  

-จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานีอนามัยในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เช่น เครื่องวัดความดัน เบาหวาน เครื่องตรวจหัวใจเด็ก เตาเผาขยะติดเชื้อ ฯลฯ
-การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค
-การติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี
-การอบรมผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-ฑันตกรรมชุมชน

- กิจการด้านสาธารณสุขอื่นๆ
	200,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรในพื้นที่ตำบลเทพราชมีสุขภาพและ     สุขภาพที่ดีขึ้น
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	2.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	- จัดสรรงบประมาณอุดหนุนอำเภอ
- จัดอบรมเยาวชนเพื่อต้านยาเสพติด  ฯลฯ
	100,000.-
อบต.
	
	
	ปัญหายาเสพติดได้รับการป้องกันและแก้ไข
	สำนักงานปลัด

	3.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	จัดสรรงบประมาณเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	50,000.-
อบต.
	
	
	ปัญหาโรคเอดส์ได้รับการป้องกันและแก้ไข
	สำนักงานปลัด

	4.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก
	 เพื่อให้ราษฎรตำบลเทพราช  ปลอดจากโรคไข้เลือดออกและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์    น้ำยา เพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับหมู่บ้าน สถานีอนามัย และ อื่น ๆ
	30,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรตำบลเทพราช  ปลอดจากโรคไข้เลือดออกและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
	สำนักงานปลัด

	5.

	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (หมา,แมว)


	 เพื่อให้ราษฎรตำบลเทพราช  ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า(หมา,แมว) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ น้ำยา เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมู่บ้าน สถานีอนามัย และอื่น ๆ
	50,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนได้รับการ ป้องกันเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักงานปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	6.
	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
	จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมของ สปสช.

	100,000.-
อบต
	
	
	ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
	สำนักงานปลัด

	7.
	โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อปกป้องส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	-หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและสามี
-เด็กแรกเกิด-๕ ปี
	50,000.-
อบต..
	
	
	ตำบลมีกระบวนการ ปกป้องส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
	สำนักงานปลัด

	8.


	โครงการ To Be Number One
	เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


	เยาวชนในตำบลเทพราชจำนวน 50 คน
	100,000
	-
	-
	เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง

	สำนักงานปลัดฯ


2.3 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
	 จัดอบรมสมาชิกในครอบครัว(พ่อ  แม่  ลูก)

	30,000.-
อบต.

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
	
	
	สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
	อบต.เทพราช
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

	2.
	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว
	เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
	ผู้นำชุมชน  ผู้นำกลุ่มต่างๆ  อาสาสมัครและกลุ่มสตรีในพื้นที่
	20,000.-
อบต.

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
	
	
	สังคมและชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน  แก้ไขปัญหาร่วมกัน
	อบต.เทพราช
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

	3.
	ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีแว่นไว้ใช้ในการมองเห็น
	ตรวจวัดสายตาพร้อม    ตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
	200,000.-
อบต.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
	
	
	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลในด้านการมองเห็น
	สำนักงานปลัด

	4.
	ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ตำบลเทพราช
	เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์       ให้แก่ผู้พิการ สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์
	1,700,000.-
อบต.

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

	
	
	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล 
	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	5.
	เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย  ตำบลเทพราช
	เพื่อเก็บข้อมูล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่
	เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย


	50,000.-
อบต.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
	
	
	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
	สำนักงานปลัด

	6.
	ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อสร้างอาชีพหรืองาน           เสริมรายได้กับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส
	จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหรืออุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชีพ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ การจักรสาน      ฯลฯ
	200,000.-
อบต.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
สำนักงานแรงงานฯ
	
	
	สร้างอาชีพหรืองาน           เสริมรายได้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส
	สำนักงานปลัด

	7.
	ปฏิบัติธรรมสัญจร
	-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  บุคลากร เยาวชน ในพื้นที่ได้ปฏิบัติธรรม ยึดหลักธรรมนำใจ
	จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร
	200,000.-
อบต.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
	
	
	กลุ่มผู้สูงอายุ  บุคลากร เยาวชน ในพื้นที่ได้ปฏิบัติธรรม  ยึดหลักธรรมนำใจ
	สำนักงานปลัด

	8.
	จัดหาทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
	 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
	- มอบทุนการศึกษา
- จัดหาวัสดุการศึกษา
ฯลฯ

	100,000.-
อบต.
	100,000.-
อบต.
	100,000.-
อบต.
	เยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	9.
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
	จัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสมทบกองทุนประกันสังคม
	150,000.-

อบต.
	
	
	พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความมั่นคงในอาชีพ
	สำนักงานปลัด


2.4 แนวทางการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา กรีฑาตำบลเทพราช ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพแข็งแรง   เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
	- น้ำฉาคัพ
- เทพราชเกมส์
- และกีฬาอื่น ๆ
	500,000.-
อบต.
	
	
	เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี
	สำนักงานปลัด

	2.
	จัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในตำบลเทพราช
	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่       แข็งแรงให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป
	จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย
	100,000.-
อบต.
	
	
	เยาวชน ประชาชน    ทั่วไปในพื้นที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	สำนักงานปลัด

	3.

	ส่งเสริม/สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนประชาชนตำบลเทพราช
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชมีสุขภาพที่ดี
	-ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ลานกีฬา

- จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเล่นกีฬา
-อบรมแอโรบิกแก่ประชาชน เยาวชน
-สนับสนุนชมรมแอโรบิก ม.1

- ครูฝึกสอน
ฯลฯ
	500,000.-
อบต.
	
	
	เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล       เทพราช มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.

	หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งลานกีฬา 
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชมีสุขภาพที่ดี
	- ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 , 10, 14
-ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่8

- และหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความพร้อม
	
	
	500,000.-
อบต.
	เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล       เทพราช มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 
	ส่วนโยธา

	5.
	หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชมรมกีฬา
	เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีชมรมกีฬาเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน
	จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมชมรมกีฬาของแต่ละหมู่บ้านที่มีความพร้อม
	180,000.-
อบต.
	
	
	เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล       เทพราช มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
	

	6.
	ก่อสร้าง/พัฒนาสวนสาธารณะ/แหล่งพักผ่อนหย่อนใจหมู่บ้าน/ตำบลเทพราช
	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3
- ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกวังด้ง หมู่ที่15

- และปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/แหล่งพักผ่อนหย่อนใจหมู่บ้านอื่น ๆ

	100,000.-
อบต.
	
	
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพจิตดีขึ้น
	ส่วนโยธา

	7.
	ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
	จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม
	
	
	300,000.-
อบต.
	ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรักความสามัคคี การทำกิจกรรมร่วมกัน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	ส่วนโยธา


2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ
	จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกิจกรรมในวันสำคัญต่าง เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันปิยมหาราช 12 สิงหา  5 ธันวามหาราช  ฯลฯ 
	100,000.-
อบต.
	
	
	วันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมรัฐพิธีได้รับการสืบทอด และฟื้นฟูต่อไป
	สำนักงานปลัด

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องสถาบันสำคัญของขาติ
	- จัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
- อุดหนุนอำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม
	100,000.-
อบต.
	
	
	สถาบันสำคัญของชาติมีความมั่นคง เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
	สำนักงานปลัด

	3.
	ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	- ชมรมศิลปินพื้นบ้าน(มโนราห์) 
–ชมรมรำวงย้อนยุค
- ชมรมกลองยาว
- ชมรมอื่นๆ ที่มีความพร้อม

	200,000.-
อบต.
	
	
	วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟู
	สำนักงานปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.
	สนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม                 รัฐพิธีต่าง ๆ 
	เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่
	-จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอำเภอ วัดในเขตตำบลเทพราช
-คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ประเพณีชักพระ งานเดือนสิบ ฯลฯ
	200,000.-
อบต.
	
	
	ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
	สำนักงานปลัด

	5.
	จัดงานประเพณีสงกรานต์     (รดน้ำผู้สูงอายุ)
	เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ผู้สูงอายุ)
	จัดสรรงบประมาณและดำเนินกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ผู้สูงอายุ)
	160,000.-
อบต.
	
	
	งานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ได้รับการสืบทอด
	สำนักงานปลัด

	6.
	จัดงานประเพณีลอยกระทง       
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไว้ต่อไป
	จัดสรรงบประมาณและจัดงานประเพณีลอยกระทง  
	250,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
	สำนักงานปลัด

	7.
	ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน และก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สิ่งควรเคารพบูชาของชาวตำบลเทพราช


	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน และก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สิ่งควรเคารพบูชาของชาวตำบลเทพราช

	-ก่อสร้างศาลาปู่ทวดพร้อมรูปเหมือน หมู่ที่ 8
-ศาลาพ่อท่านหูน้ำฉา หมู่ที่ 13
ฯลฯ


	200,000.-
อบต
	
	
	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่สำหรับการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยึดเหนี่ยวจิตใจ
	สำนักงานปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.

	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. เมรุวัดธารน้ำฉา  
	เพื่อรองรับความจำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชน
	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. เมรุวัดธารน้ำฉา  ตามแบบ อบต.เทพราชกำหนด
	200,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	ส่วนโยธา


2.6 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 เพื่อให้ประชาชนมีความ      ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
	จัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกัน /ช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อน เช่น บ้านเรือน  ทรัพย์สินฯลฯ
	300,000.-
อบต.
	
	
	 ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า
	สำนักงานปลัด

	2.
	หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศูนย์รักษาความปลอดภัย
	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
	- จัดตั้ง/ก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ๆ  ละ 1 ศูนย์
- จัด อปพร.แต่ละหมู่บ้านเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 ศูนย์รักษาความปลอดภัยต้นแบบ และหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความพร้อม     ฯลฯ
	200,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่และ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนตำบลเทพราชได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	สำนักงานปลัด

	3.
	ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน/ครัวเรือน
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและตำบล
	- ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน/ครัวเรือน
- หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 (ต้นแบบ) หมู่ที่15 และหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความพร้อม
	
	200,000.-
อบต.
	
	ชุมชน/ตำบลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน     รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.
	ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 15
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้           ผู้ที่มาท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
	ก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย
- จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน
ฯลฯ
	
	500,000.-
อบต.
	
	ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก
	สำนักงานปลัด

	5.
	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         (อปพร.) ตำบลเทพราช
	เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ในการบรรเทาสาธารภัยเพิ่มเติม
	จัดฝึกอบรมทบทวน             อปพร.อบต.เทพราช
	200,000.-
อบต.
	
	
	อปพร.เทพราชมีความรู้ด้านบรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มเติมขึ้น
	สำนักงานปลัด

	6.
	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดในตำบล
	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่  สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ
	90,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่และ ผู้มาเยี่ยมเยือนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนและสถานที่ท่องเที่ยว
	สำนักงานปลัด

	7.
	สวมหมวกนิรภัยให้น้อง
	เพื่อให้นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลเทพราชและใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไปโรงเรียน มีความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
	จัดอบรมและจัดหาหมวกนิรภัยให้นักเรียนอายุ 15-18 ปีในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไปโรงเรียน
	20,000.-
อบต.
	
	
	นักเรียนในท้องที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.
	ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน             ในตำบลเทพราช
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ ผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนนในตำบลเทพราช มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
	ก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ  
- กระจกส่องทาง
- ติดตั้งหลอดโคมไฟแสงจันทร์
-และอุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสม
	200,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่และ ผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนนในตำบลเทพราช มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
	สำนักงานปลัด


ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเทพราช
	เพื่อให้ราษฎรในตำบลเทพราช มีรายได้เสริมจากการรวมตัวสร้างอาชีพเสริม
	จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลเทพราชที่มีความพร้อม อาทิ
-กลุ่มอาชีพ ม.1
-กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ม.8 
-กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องแกง ม.9
-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ  หมู่ที่10
-กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  หมู่ที่10
-กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  หมู่ที่11
-กลุ่มผลิตน้ำดื่มบ้าน อ่าววาโย  หมู่ที่ 14
-กลุ่มผลิตเครื่องแกง  หมู่ที่ 14
-และกลุ่มอื่นๆในตำบลเทพราช
	300,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรในตำบล      เทพราชมีความอยู่ดี   กินดี เศรษฐกิจดี
	สำนักงานปลัด

	2.
	ก่อสร้างโรงพักสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์ (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเทพราช)      หมู่ที่ 2
	เพื่อสร้างงานให้กับชาวบ้าน   หมู่ที่ 2 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น     และได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกหลักอนามัย
	ก่อสร้างโรงพักสัตว์ ขนาด 10x12 เมตร จำนวน 1 แห่ง
	
	420,000.-
อบต.
	
	ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์รายย่อย  ในตำบล
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	3.
	ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 2
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
	จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร
	
	
	100,000.-
อบต.
	ชาวตำบลเทพราชมีศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักงานปลัด


3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเทพราช
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  ศบกต.เทพราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเกษตรแก่เกษตรกรในตำบลเทพราช
	จัดสรรงบประมาณประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
	18,000.-
อบต.

	
	
	เกษตรกรได้รับการเผยแพร่ข่าวสารทางการเกษตรที่ทั่วถึงจากกรรมการบริหาร ศบกต. ที่มีประสิทธิภาพ
	อบต.เทพราช
สนง.กษอ

	2.
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   ค่าใช้สอย(ค่าถ่ายเอกสาร)เครื่องใช้สำนักงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเทพราช
	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   ค่าใช้สอย(ค่าถ่ายเอกสาร)เครื่องใช้สำนักงาน  ใช้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรตำบลเทพราช
	จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   ค่าใช้สอย(ค่าถ่ายเอกสาร)เครื่องใช้สำนักงาน ศบกต.เทพราช
	10,000.-
อบต.

	
	
	เกษตรกรได้รับการบริการอำนวยความสะดวก
	อบต.เทพราช
สนง.กษอ

	3.
	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะด้านพืชเศรษฐกิจ (ด้านวิชาการและปฎิบัติ)
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
	จัดอบรมประชาชนจำนวน 300 คน(หมู่บ้านละ 20 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน)
	35,000.-
อบต.

	
	
	ราษฎรได้รับทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้
	อบต.เทพราช
สนง.กษอ
กรมพัฒนาที่ดิน



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.

	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการป้องกันกำจักศัตรูพืชเศรษฐกิจตามหลักการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และลดต้นทุนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
	ฝึกอบรมเกษตรกรในตำบลเทพราช  จำนวน 100 ราย
	30,000.-
อบต.

	
	
	ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
	อบต.เทพราช
สนง.กษอ


	5.
	ฝังท่อคูชลประทานในเขต     หมู่ที่  1
	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเพื่อ การเกษตร
	ฝังท่อคูชลประทานในเขตหมู่ที่ 1
	
	100,000.-
อบต.
	
	ราษฎรมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร และเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ กุ้ง ปู ปลา
	ส่วนโยธา

	6.

	สร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน   บ้านต้นเนียง  หมู่ที่ 3 
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำใช้ใน การเกษตร และเพาะพันธุ์ปลา
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ด้วน  จำนวน 1 แห่ง 
	
	
	650,000.-
อบต.
	ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรและเพาะพันธุ์ปลา มีรายได้เพิ่มขึ้น
	ส่วนโยธา

	7.
(3)
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ทรายขาว หมู่ที่  3
	เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำล้นห้วย ทรายขาว  หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
	300,000.-
อบต.
	
	
	ชาวบ้านและเกษตรกรหมู่ที่ 3 มีน้ำใช้ใน การเกษตร
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.
	ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มต่างๆในตำบลเทพราช
	เพื่อใช้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
	100,000.-
อบต.
	
	
	ชาวบ้าน รายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักงานปลัด

	9.
	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
	ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและสร้างระบบการจัดการด้าน
การผลิตและการตลาด
	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
	100,000.-
อบต.
	
	
	เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสารมารถรวมกลุ่ม ผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษอย่างต่อเนื่อง
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	10.
(1)
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ทรายขาว หมู่ที่ 4 
	เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยทรายขาวฯ จำนวน 2 จุด  
-บริเวณบ้านนายประสิทธิ์  สุขขวัญ
- บริเวณบ้านนายสหัส  ใจห้าว
	500,000.-

อบต.
	
	
	ชาวบ้านและเกษตรกรหมู่ที่ 4  มีน้ำใช้ใน การเกษตรและครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	11.

	สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเทพราช          


	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	-สนับสนุนงบประมาณให้กับ –กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สปก.

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชัง      ฯลฯ
	100,000.-
อบต.


	
	
	กลุ่มเกษตรกรมีรายได้                 เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


	สำนักงานปลัด


	12.
	ต่อเติมอาคารกลุ่มสัจจะมังคุด  หมู่ที่ 7
	เพื่อความสะดวกในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มสัจจะมังคุดหมู่ที่ 7
	ต่อเติมอาคารกลุ่มสัจจะมังคุด  หมู่ที่ 7  กว้าง 3.5 เมตร  ยาว 6 เมตร
	
	65,000.-
อบต.
	
	มีความสะดวกในการดำเนินกิจการกลุ่มสัจจะมังคุด
	ส่วนโยธา

	13.
	ก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ 8
	เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริม   โดยการถือหุ้น ทำให้เกิดงานเกิดรายได้
	ก่อสร้างโรงสีชุมชน จำนวน 1 แห่ง
	
	
	270,000.-
อบต.,อบจ.
	มีการกระจายรายได้ ของชาวบ้าน เพิ่มงานเพิ่มรายได้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	14.
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น กักเก็บน้ำ คลองไทร  หมู่ที่ 8 
	เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำให้ ราษฎร ใช้ทำการเกษตร
	สร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 2 จุด  สูง 2 เมตร ยาว 6 เมตร
	
	500,000.-
อบต.

อบจ.
	
	ราษฎรมีน้ำใช้ใน การเกษตรเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	15.
	ก่อสร้างตลาดชุมชนและตลาดสาธิต หมู่ที่ 8
	เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับ    ชุมชนในอนาคต
	ก่อสร้างตลาดฯ กว้าง    15 เมตร ยาว 30 เมตร  ถมลูกรัง  โรงเรือน
	
	
	250,000.-
อบต.
	สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่          
	ส่วนโยธา

	16.

	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคู
คลองระบายน้ำในเขต ชลประทานท่าทน  หมู่ที่ 12
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำใน

ฤดูทำนา และกักเก็บน้ำเพื่อใช้

เลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น    จำนวน 1 แห่ง
	
	200,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านได้ใช้น้ำใน

ฤดูทำนาอย่างเต็มที่
	ส่วนโยธา

	17.
	สนับสนุนกองทุนปุ๋ย ในพื้นที่ตำบลเทพราช
	เพื่อให้การดำเนินงานของ    กองทุนปุ๋ยในพื้นที่ตำบลเทพราช  มีความคล่องตัว
	จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนปุ๋ย  ในตำบลเทพราช
	100,000.-
อบต
	
	
	กองทุนปุ๋ยมีงบประมาณหมุนเวียนทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว
	สำนักงานปลัด

	18.
	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก     หมู่ที่ 13
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง
	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ที่ห้วยคลองคุด 2 แห่งและห้วยลึก 1 แห่ง

	
	400,000.-
อบต
	
	เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	19.
	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กคลองวาโย     หมู่ที่ 14
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง
	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ที่คลองวาโย  จำนวน 1 แห่ง
	
	400,000.-
อบต
	
	เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	20.
	ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายและต้นน้ำ ลำธาร ตามแนวพระราชดำริ  


	เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายและต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ
	ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ในตำบลเทพราช
	200,000.-
อบต.

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรน้ำ
	
	
	โครงการรณรงค์      ก่อสร้างและซ่อมแซม   ฝายและต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
	ส่วนโยธา

	21.
	สร้างโรงหีบน้ำมันปาล์มชุมชน
	เพื่อสร้างแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรในตำบลเทพราช
- เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร

	ก่อสร้างโรงหีบน้ำมันปาล์มชุมชน
	
	
	500,000.-
อบต.
	สร้างความเป็นธรรมและสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร
	ส่วนโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	22.
(2)
	ก่อสร้างสะพานน้ำล้น คสล. /ฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 15
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง
	ก่อสร้างสะพานน้ำล้น คสล. /ฝายน้ำล้น คสล.   หมู่ที่ 15 ตามแบบ อบต.  เทพราช
-สายสามเทพ – ถ้ำเสือ
-สายสามเทพ –ช้างไห้
-สายบ้านนายถนอมศักดิ์ – บ้านนายปัญญา
	300,000.-
อบต
	
	
	เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา


3.3 แนวทางการพัฒนาลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  โดยการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ น้ำตกหนานช่องฟ้า
	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่    นักท่องเที่ยว
	ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ น้ำตกหนานช่องฟ้า
	
	100,000.-
อบต.
	
	นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการจอดรถ
	ส่วนโยธา

	2.

	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล         เทพราช  เช่น น้ำตกอ่าวยางแดง  น้ำตกวังด้ง  น้ำตกหนานช่องฟ้า น้ำตกอ่าววาโยฯลฯ
	- เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการ    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
	- ปรับปรุงเส้นทางสัญจร
- ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวน้ำตกอ่าววาโย ม.14
-ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว ม.15
- ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม    - ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตก อ่าวยางแดง/น้ำตกวังไม้ไผ่/น้ำตกหนานช่องฟ้า
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์                 - อื่น ๆ
	1,000,000.-
อบต.
	
	
	- สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเทพราชได้รับการฟื้นฟู
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	3.
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งชลประทาน
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเทพราช
	- จัดหาเรือแพเพื่อการท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- อื่น ๆ
	200,000.-
อบต.
ชลประทาน
	
	
	ประชาชนในตำบล        เทพราชมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
	สำนักงานปลัด

	4.
	ก่อสร้างศาลาที่พักสงฆ์(หู        น้ำฉา)และปรับปรุงภูมิทัศน์
	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
	-ก่อสร้างศาลาที่พักสงฆ์(หู        น้ำฉา) 

- ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม    - ปรับปรุงภูมิทัศน์
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
	
	
	1,000,000

อบต.
	ประชาชนในตำบล        เทพราชมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
	สำนักงานปลัด

	5.
	ก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่13
	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
	-ก่อสร้างสวนสาธารณะ
- ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม    

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
	
	
	1,000,000

อบต.
	ประชาชนในตำบล        เทพราชมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
	สำนักงานปลัด

	6.
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน/ป้ายชื่อถนน   ซอยต่างๆในตำบลเทพราช
	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบชื่อหมู่บ้าน  ถนนและซอยต่างๆในพื้นที่ตำบลเทพราชและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
	 ติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน  ถนนและซอยในตำบล  เทพราชให้ครบถ้วน
รูปแบบป้ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
               
	
	200,000

อบต.
	
	ตำบลเทพราชมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
	สำนักงานปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  4
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น  

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น 
	-สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
	ดำเนินการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าในพื้นที่ตำบล   เทพราชทั้ง 15 หมู่บ้าน
	30,000.-
อบต.
	
	
	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
	สำนักงานปลัด

	2.
	ปล่อยพันธุ์ปลาให้กับแหล่งน้ำ สาธารณะในตำบลเทพราช
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	จัดหาพันธ์ปลาเพื่อลงสู่แหล่งน้ำ เช่น  ห้วยน้ำโพล้ง ฯลฯ
	50,000.-
อบต.
	
	
	แหล่งน้ำได้รับการ ดูแล
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรม การป้องกันไฟป่า
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เขตป่าสงวนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า และหากมีไฟป่าจะได้รู้จักการแก้ไข
	ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันไฟป่า เช่น อบรม ฯลฯ
	30,000.-
อบต.
	
	
	เขตป่าสงวนได้รับการคุ้มครอง ดูแล
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.
	ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
	ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
	20,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
	สำนักงานปลัด

	5.

(3)
	ขุดลอกห้วยวาโย  หมู่ที่ 14
	เพื่อ การเกษตรในตำบล      เทพราช
	ขุดลอกห้วยวาโย บริเวณบ้านนางชวน  พิมพ์หอม
	200,000.-
อบต.
	
	
	แหล่งน้ำในตำบลมี  ความสะอาดและใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	6.
	ก่อสร้างผนังหินเรียงกั้นน้ำ คลองเผียน –คลองท่าทน หมู่ที่5
	เพื่อป้องกันการพังของตลิ่ง รักษาสิ่งแวดล้อมและ        ภูมิทัศน์
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ริมตลิ่ง ในบริเวณริมคลองเผียน –คลองท่าทน
	
	500,000.-

อบต./กรมชลประทาน/

อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไม่ต้องเสียพื้นที่การกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	7.
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ริมตลิ่งใน ต.เทพราช อ.สิชล
	เพื่อป้องกันการพังของตลิ่ง รักษาสิ่งแวดล้อมและ        ภูมิทัศน์
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ริมตลิ่ง ในบริเวณริมคลองท่าทน  ริมคลองวังแป้น  ริมคลองวาโย  และคลองอื่นในตำบลเทพราช
	1,000,000.-

อบต./กรมชลประทาน/

อบจ.นศ./ฯลฯ
	
	
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไม่ต้องเสียพื้นที่การกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	8.
	ลอกคลอง/คู เพื่อบำบัดน้ำเสีย และเพื่อการเกษตร ตำบล     เทพราช
	เพื่อบำบัดน้ำเสียและเพื่อ การเกษตรในตำบลเทพราช
	- คลองต่อเรือ หมู่ที่ 1
- คลองต่อเรือ หมู่ที่ 2 (1)
-คลองเทพราช
- ห้วยคลองแห้ง หมู่ที่ 4        - คลองไสอ้อย หมู่ที่ 6  (2)         - คลองตอ หมู่ที่ 7
-คูระบายน้ำสายเหนือตลาด ศุกร์ ม. 8

- คูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 

-แหล่งน้ำ เหนือฝายชลประทานท่าทน
-ฝายน้ำล้นห้วยน้ำโพรง
- แหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ
	200,000.-
อบต.

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรน้ำ
	
	
	แหล่งน้ำในตำบลมี  ความสะอาดและใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	9.
	รำลึกภัยพิบัติน้ำป่าและดินโคลนถล่มตำบลเทพราช–   ฉลอง
	เพื่อให้ประชาชนไม่ประมาทในสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติและดินโคลนถล่ม
	จัดกิจกรรมรำลึก 2 ปีภัยพิบัติน้ำป่าและดินโคลนถล่มตำบลเทพราช–   ฉลอง
	100,000
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
	สำนักงานปลัดฯ


4.2 แนวทางการพัฒนารณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ ในหมู่ที่ 1 
	เพื่อแก้ไขปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีบางส่วน
	อุดหนุนกลุ่มฯ สำหรับจัดซื้อเครื่องบดชิ้นส่วนพืช และจานอัดเม็ดปุ๋ย 
	
	
	105,000.-
อบต.
ส.ป.ก.
สถานีพัฒนาที่ดิน จ.นศ.
	กลุ่มเกษตรกรมีรายได้                 เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	สำนักงานปลัด

	2.
	สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ  ในตำบลเทพราช
	เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเคมี   มีราคาแพง
	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพแก่กลุ่มปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ ในตำบลเทพราช
	50,000.-
อบต.
	
	
	ราษฎรประหยัด      ต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
	สำนักงานปลัด

	3.
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ในตำบลเทพราช
	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้(มูลสัตว์) 
นำมาผลิตพลังงานทดแทน
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
50 ลูกบาศก์เมตร 
	200,000.-
อบต.

	
	
	เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.

(1)
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ หมู่ที่3
	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้(มูลสัตว์) 
นำมาผลิตพลังงานทดแทน
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาดความไม่น้อยกว่า  
50 ลูกบาศก์เมตร
	200,000.-
อบต.

	
	
	เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา

	5.

	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ หมู่ที่6
	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้(มูลสัตว์) 
นำมาผลิตพลังงานทดแทน
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาดความไม่น้อยกว่า  
50 ลูกบาศก์เมตร
	
	200,000.-
อบต.
	
	เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา

	6.

	สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ  หมู่ที่ 6
	เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเคมี   มีราคาแพง
	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพแก่กลุ่มปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 6
	
	
	50,000.-
อบต.
	ราษฎรประหยัด      ต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
	สำนักงานปลัด

	7.

	ปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพ        หมู่ที่ 11
	เพื่อลดต้นทุนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและลดมลภาวะเป็นพิษ
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ หมู่ที่ 11
	
	200,000.-
อบต.
	
	ลดรายจ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา


4.3 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

	จัดหาถังขยะให้กับชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว

	เพื่อให้มีการกำจัดขยะของชุมชน/ครัวเรือน/แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	จัดหาถังขยะให้กับชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวในตำบล     เทพราช

	
	150,000.-
อบต.

	
	การกำจัดขยะของชุมชน/ครัวเรือน/แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	สำนักงานปลัด


	2.

	ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก  หมู่ที่3
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับกำจัดขยะและเพื่อความสะอาด
	ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็กจำนวน 1 แห่ง
	
	200,000.-
อบต.

	
	ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นปราศจากโรคติดต่อ
	ส่วนโยธา

	3.
	โครงการธนาคารขยะ
	เพื่อพัฒนาเยาวชน/ประชาชน ให้มีจิตสำนึกในการกำจัดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม
	เยาวชน/ประชาชน จำนวน
1,000 คน
	50,000.-
อบต.

	
	
	เยาวชน/ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์ที่  5
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน   รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อบต.    เทพราช
	เพื่อให้มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมของตำบล
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   อบต.เทพราช
	200,000.-
อบต.
	
	
	อบต.เทพราชมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของตำบล
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	2.
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช
	เพื่อให้มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ อบต.     เทพราช
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.   เทพราช
	300,000.-
อบต.
	
	
	มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	3.
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เทพราช
	เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เทพราช
	100,000.-
อบต.
	
	
	ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลได้รับข่าวสารด้านข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่ต้องการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในการพัฒนาด้านอาชีพเพิ่มรายได้และศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน   รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	4.
	ต่อเติมโรงจอดรถ อบต.เทพราช
	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรถให้รถ มีสภาพการใช้งานนานขึ้น
	ต่อเติมโรงจอดรถ อบต.เทพราช
	150,000.-
อบต.
	
	
	- มีสถานที่เก็บรถให้รถ มีสภาพการใช้งานนานขึ้น
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	5.
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม ศาลาข้างศูนย์ อปพร.อบต.   เทพราช
	เพื่อให้มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ อบต.     เทพราช
	ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมศาลาข้างศูนย์ อปพร.อบต.เทพราช
	50,000.-
อบต.
	
	
	มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	6.
	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช(อปพร.อบต.เทพราช)
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.อบต.เทพราช
	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช(อปพร.อบต.เทพราช)
	60,000.-

อบต.
	
	
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพราชได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที
	สำนักงานปลัดฯ

	7.
	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เทพราช
	เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	ก่อสร้างห้องน้ำในบริเวณที่ ทำการ อบต.เทพราช
	150,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกสบายขึ้น
	ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด


         5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน   รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	อบรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง อบต.เทพราช
	เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง อบต.เทพราช  มีจิตสำนึกที่ดี   ในการให้บริการประชาชน
	จัดสรรงบประมาณเพื่อ     อบรมเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.เทพราช
	10,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนได้รับการบริการที่ดีอย่างประทับใจ
	สำนักงานปลัด

	2.
	พัฒนาบุคลากร อบต.เทพราช (คณะผู้บริหาร  ส.อบต.  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิก       อปพร.)
	เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมในการให้บริการประชาชน
	- จัดทำโล่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
- จัดอบรมฯ
- ทัศนศึกษาดูงาน
- จัดส่งไปอบรมสถาบันฯ 

ฯลฯ
	200,000.-
อบต.
	
	
	บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมในการให้บริการประชาชน
	สำนักงานปลัด

	3.
	จัดทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือวิทยฐานะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้าง สมาชิกฯ
	เพื่อให้บุคลากรในสังกัด          มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	จัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกฯ
	150,000.-
อบต.
	
	
	บุคลากรในหน่วยงาน   มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด

	4.
	ทัศนศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
	เพื่อให้บุคลากรในสังกัดนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา อบต.และตำบลต่อไป
	จัดสรรงบประมาณเพื่อ   อบรม  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
	200,000.-
อบต.
	
	
	บุคลากรสังกัด อบต.เทพราชมีวิสัยทัศน์นำมาพัฒนาตำบล  เทพราช
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน    รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	5.
	ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแกนนำชุมชน
	เพื่อให้สามารถนำความรู้พัฒนาตำบลเทพราชได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	จัดทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแกนนำชุมชน เช่น  อสม. กลุ่มแม่บ้าน  อปพร.ผู้นำ อช. ฯลฯ
	100,000.-
อบต
	
	
	แกนนำชุมชนตำบลเทพราชมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด

	6.
	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ตำบลเทพราช
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรสตรีเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสตรี ครอบครัว และชุมชน
	กลุ่มสตรีตำบลเทพราช  จำนวน 200  คน
	100,000.-
อบต.
	
	
	สตรีได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันทุกด้าน มีโอกาสทบทวนบทบาทและสถานภาพของสตรี
	สำนักงานปลัด


5.3 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน    รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส
	เพื่อการใช้ไฟฟ้าของ อบต.        มีความพอเพียง
	จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส  จำนวน 1 เครื่อง
	300,000.-
อบต.
	
	
	การดำเนินงานของ   อบต.มีความคล่องตัว      มีประสิทธิภาพ
	สำนักงานปลัด

	2.
	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน และอาคาร สถานที่ของ อบต.เทพราช
	เพื่อให้การดำเนินงานของ อบต. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
	จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน และอาคาร สถานที่ของ อบต.เทพราช
	400,000.-
อบต.
	
	
	การปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เทพราช  มีความคล่องตัว
	ส่วนการคลัง

	3.
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบต.เทพราช
	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีวัสดุ ครุภัณฑ์พื้นที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
	ปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตไว้สำหรับการจัดกิจกรรมของ อบต.
- ทาสีกำแพง อบต.
-ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

ฯลฯ
	300,000.-
อบต.
	
	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีวัสดุ ครุภัณฑ์พื้นที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักงานปลัด


5.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน   รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดเวทีประชาคม)
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม           ในการคิด เสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลเทพราช
	จัดเวทีประชาคม
ฯลฯ
	20,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาตำบล       เทพราช
	สำนักงานปลัด

	2.
	สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน / จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลเทพราช
	เพื่อได้ข้อมูลตำบลเทพราช         ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลเทพราชต่อไป
	จัดทำแผน แม่บทชุมชน / จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลเทพราช
	30,000.-
อบต.
	
	
	มีข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ
	สำนักงานปลัด

	3.
	จัดประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรชุมชนในตำบลเทพราช
	เพื่อให้ผู้นำมีบทบาทและสร้าง   ชุมชนเข้มแข็งต่อไป
	สนับสนุนงบประมาณ     ในการอบรมสัมมนาผู้นำ    องค์กรชุมชน เช่น อสม.,     ผู้ใหญ่บ้าน,อปพร. ฯลฯ
	30,000.-
อบต.
	
	
	ผู้นำองค์กรชุมชนมี     บทบาทสามารถพัฒนาตำบลเทพราชเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น
	สำนักงานปลัด

	4.
	โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
	เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
	ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่ อปท. และระบบข้อมูลระดับตำบล
	100,000
	-
	-
	ครัวเรือนที่สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จนสามารถปลดหนี้สิน
	สำนักงานปลัดฯ


        5.5 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน   รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	จัดทำแผนที่ภาษี
	600,000.-
อบต.
	
	
	เพิ่มรายได้ให้กับ อบต. ร้อยละ 15 
	ส่วนการคลัง

	2.
	อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษี
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	จัดบุคลากรออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีภายในตำบล
	30,000.-
อบต.
	
	
	อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
	ส่วนการคลัง

	3.
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของอบต.เทพราช
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีของอบต.เทพราช
ฯลฯ
	20,000.-
อบต.
	
	
	อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
	ส่วนการคลัง


  5.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการประสานภายในและภายนอกองค์กร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	1.

	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน         หมู่ที่ 1
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
	
	
	250,000.-
อบต.
	มีสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ส่วนโยธา

	2.
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 ห้อง
	
	
	250,000.-
อบต.
	หมู่ที่ 5 มีห้องสำหรับเก็บของเรียบร้อยขึ้น
	ส่วนโยธา

	3.
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 ห้อง
	
	
	250,000.-
อบต.
	หมู่ที่ 6 มีห้องสำหรับเก็บของเรียบร้อยขึ้น
	ส่วนโยธา

	4.
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 ห้อง
	
	
	250,000.-
อบต.
	หมู่ที่ 7 มีห้องสำหรับเก็บของเรียบร้อยขึ้น
	ส่วนโยธา

	5.
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 ห้อง
	
	 
	250,000.-
อบต.
	หมู่ที่ 8 มีห้องสำหรับเก็บของเรียบร้อยขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	6.
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน         หมู่ที่ 9
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
	
	
	250,000.-
อบต
	มีสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ส่วนโยธา

	7.

	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน         หมู่ที่ 12
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
	
	250,000.-
อบต.
	
	มีสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ส่วนโยธา

	8.
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน         หมู่ที่ 14
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
	
	
	250,000.-
อบต
	มีสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ส่วนโยธา

	9.

	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน         หมู่ที่ 15
	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
	
	
	250,000.-
อบต
	มีสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของหมู่บ้านหรืออื่น ๆ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	10.

	จัดซื้อ โต๊ะ  เต็นท์  เก้าอี้พร้อมเครื่องครัวสำหรับบริการประชาชน 
	เพื่อใช้บริการประชาชนในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ 
	จัดซื้อ โต๊ะ  เต็นท์  เก้าอี้
พร้อมเครื่องครัวบริการประชาชนในการจัด กิจกรรมต่าง ๆของ อบต.เทพราช
-จัดซื้อ โต๊ะ  เต็นท์  เก้าอี้
พร้อมเครื่องครัวบริการประชาชนในการจัด กิจกรรมต่าง ๆของ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
	300,000.-
อบต.
	
	
	มี โต๊ะ  เต็นท์  เก้าอี้ พร้อมเครื่องครัวเพียงพอสำหรับบริการประชาชน
	สำนักงานปลัด

	11.
	ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในตำบล    เทพราช
	เพื่อให้ชาวบ้านตำบลเทพราช ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทัน     เหตุการณ์
	- หมู่ที่ 8 

- หมู่ที่ 10 ต่อเติมเสียงตามสายจากบ้านนางจรรยา   บุญเหลือ-บ้านนายชนิน โพธิ์แก้ว- หมู่ที่ 13 ซอยหูน้ำฉา สายคลองคุด                         - หมู่บ้านอื่น ๆ 
	
	200,000.-
อบต.
	
	ชาวบ้านตำบลเทพราชได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง ทันเหตุการณ์
	ส่วนโยธา

	12.
	สนับสนุนการดำเนินงาน             ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อำเภอสิชล

	เพื่อให้การดำเนินการ               ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อำเภอสิชล                มีความคล่องตัว
	จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล

	36,000.-
อบต.
	
	
	การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อำเภอ           สิชล  มีความคล่องตัว
	ส่ำนักปลัด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
(บาท)
	2558
(บาท)
	2559
(บาท)
	
	

	13.
	ประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.    เทพราช  
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ       ประชาสัมพันธ์ตำบลเทพราช
	- จัดทำวารสาร อบต. และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ                   -ก่อสร้างป้าย/โครงป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของ อบต.และหมู่บ้าน             
- วิทยุชุมชน    - สื่ออื่น ๆ     

              ฯลฯ      
	100,000.-
อบต.
	
	
	ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับข่าวสารจาก อบต.อย่างทั่วถึง
	สำนักงานปลัด

	14.
	เลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน อบต.
	เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ           ผู้มาเยี่ยมเยือน อบต.และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล  เทพราช
	จัดสรรงบประมาณเพื่อ   รับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน
	100,000.-
อบต
	
	
	ผู้มาเยี่ยมเยือน อบต.ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจาก อบต.
	สำนักงานปลัด

	15.
	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
( IT ) ตำบลเทพราช
	เพื่อพัฒนาให้เยาวชน ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทางระบบ( IT )
	ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
	100,000.-
อบต


	
	
	เยาวชน ประชาชน สามารถพัฒนาการใช้ระบบ( IT )และก้าวทันเทคโนโลยี
	สำนักงานปลัด


โครงการเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557–2559)

	ลำดับที่
	โครงการ / สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (หน้า)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็น                             ที่ต้องเสนอโครงการ

	1.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อเรือ 2 (จากบ้านนางบุญนำ-นายพ่วง) หมู่ที่ 1
	ก่อสร้างถนน คสล.     กว้าง 5 ม. ยาว 1,354  ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	3,133,300

	33
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	2.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสใหญ่ – เขาคา  หมู่ที่ 2
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง     4  ม.  ยาว 1,300   ม.  หนา       0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
	2,499,000
	35
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	3.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสหประชาชาติ  หมู่ที่ 4
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง    5 เมตร ยาว 1,500 เมตร       ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
	4,200,000

	38
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	4.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน – บ้านเผียน  หมู่ที่ 5             
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	8,358,200
	40
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	5.

	ก่อสร้างถนน คสล.  สายไสคา-หัวทุ่ง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรระยะทาง 1,000  เมตร ไหล่ทางใช้หินคลุก 0.50 เมตร  จำนวน 1 สาย
	2,240,000

	45
	 - โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา           
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	ลำดับที่
	โครงการ / สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (หน้า)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็น                             ที่ต้องเสนอโครงการ

	6.
	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้  หมู่ที่ 8
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
	2,800,000


	46
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	7.
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายตลาดศุกร์น้ำฉา ม.8ต.เทพราช – ม.2 บ้านคลองไทร ต.ฉลอง
	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 8 ม.ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ1 ม
	4,704,000

	47
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	8.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นมะปราง – คลองไทรหมู่ที่ 8
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร     ไหล่ทางหินคลุกข้างละ      0.50 เมตร
	2,240,000

	47
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	9.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	7,000,000

	50
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	10.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายเจแพน                หมู่ที่ 11
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	2,240,000
	53
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร


	ลำดับที่
	โครงการ / สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (หน้า)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็น                             ที่ต้องเสนอโครงการ

	11.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทินกร หมู่ที่ 12 ต.เทพราช –

ม.6 ต.ฉลอง หมู่ที่ 12 
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	3,360,000

	54
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	12.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองคุด 1 จดถนนชลประทานหมู่ที่ 13              
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

	1,792,000

	56
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

	13.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายชลประทานหมู่ที่13 – น้ำตกหนานช่องฟ้า หมู่ที่15
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15,000 เมตร
	30,000,000
	56
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

	14.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโอภาส หมู่ที่ 14  จด ม.7 ต.เปลี่ยน


	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	1,120,000

	56
	- โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	15.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขายวนเฒ่า-อ่าววาโย  หมู่ที่ 14
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
	11,200,000

	56
	- โครงการเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
	- ใช้งบประมาณสูง 
- เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร


	ลำดับที่
	โครงการ / สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (หน้า)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็น                             ที่ต้องเสนอโครงการ

	16.
	โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ ขนาดเล็ก  
	ก่อสร้างฝายทดนํ้าหรือ ฝายขนาดเล็ก กั้นลำนํ้า  และเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
	1,000,000
	64
	-โครงการเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค
	-ใช้เทคโนโลยีสูง
-ใช้งบประมาณสูง
-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค


ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ (หมวด 5) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (หมวด 6) เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ


1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี


3. การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้



- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร     ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


4. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น



การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี



การติดตามและประเมินผลแผนสามปี (พ.ศ.2557–2559
) ขององค์การบริหารส่วนตำบล      เทพราช  มีจุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนฯ  คือ  การประเมินว่ามีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร   เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปีฉบับต่อไปได้



การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปในคราวเดียวกันด้วย  ดังนั้นการประเมินจึงต้องประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้  เพื่อให้ได้ผลการประเมินในภาพรวม  โดยจำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  ซึ่งใน แต่ละแนวทางจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การวัดความสำเร็จของ   ยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผลจะต้องให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

การติดตามผล
คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ หรือไม่  

การประเมินผล
คือ  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจาการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้)


2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้

บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด  

ขอบข่าย  และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอ   ผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ   

ประเมินผล  รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น



(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


4. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

**************************

ส่วนการคลัง





ส่วนโยธา





รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





หมู่ที่ 9





หมู่ที่ 11





หมู่ที่ 10





หมู่ที่ 12





หมู่ที่ 13





หมู่ที่ 14





หมู่ที่ 15





หมู่ที่ 1





หมู่ที่ 8





หมู่ที่ 6





หมู่ที่ 5





หมู่ที่ 4





หมู่ที่ 3





หมู่ที่ 7





หมู่ที่ 2





รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล





เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล





ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล





รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





นายกองค์การบริหารส่วนตำบล





สำนักงานปลัด








